[image: image1.emf]
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «  17   » апреля 2020 года 






№226    

Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории  Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2020 – 2025 годы»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", постановлением Правительства Нижегородской области от 21 февраля  2020 г. N 159 "О внесении изменений в постановление Правите6льства Нижегородской области от 29.03.2019 № 168 «Об утверждении государственной региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2020 - 2025 годы", администрация района постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную адресную программу "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пильнинского  муниципального района Нижегородской области на 2020 - 2025 годы". 
2. Общему отделу Управления по организационно-правовым, кадровым вопросам и работе с органами местного самоуправления поселений администрации района обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района Д.Н.Цапина.

Глава местного самоуправления 

Пильнинского муниципального района





С.А. Бочканов

Приложение

к постановлению администрации

Пильнинского муниципального района

от « 17  » апреля 2020 г. №  226
Муниципальная адресная программа
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пильнинского муниципального района Нижегородской области на 2020 - 2025 годы»
1. Паспорт Программы

	1.1. Наименование Программы
	Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пильнинского  муниципального района Нижегородской области на 2019 - 2025 годы" (далее - Программа)

	1.2. Основание для разработки Программы
	Жилищный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон № 185-ФЗ);

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", утвержденный протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту "Жилье и городская среда" от 21 декабря 2018 г. № 3;

Распоряжение Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2007 г. № 2084-р "О реализации на территории Нижегородской области Жилищного кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства";

Постановление Правительства Нижегородской области от 29 марта 2019 г. № 168 "Об утверждении государственной региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019 - 2025 годы"
Постановление Правительства Нижегородской области от 21 февраля 2020 г. № 159 "О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 29.03.2019 № 168» 

	1.3. Разработчик Программы
	Управление строительства, ЖКХ, транспорта и градостроительной деятельности администрации Пильнинского муниципального района Нижегородской области

	1.4. Исполнитель основных мероприятий Программы
	Управление строительства, ЖКХ, транспорта и градостроительной деятельности администрации Пильнинского муниципального района Нижегородской области

	1.4. Заказчик Программы
	Администрация Пильнинского муниципального района Нижегородской области

	1.5. Основная цель Программы
	Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее - аварийные многоквартирные дома)

	1.6. Задачи Программы
	1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Пильнинского муниципального района Нижегородской области.

2. Переселение граждан из жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения в возможно сжатые сроки.

3. Ликвидация (реконструкция) аварийных многоквартирных домов.

4. Использование освободившихся земельных участков после сноса аварийных многоквартирных домов участниками Программы под строительство новых объектов недвижимости по итогам реализации Программы

	1.7. Сроки реализации Программы
	2020 - 2025 годы, в том числе:

1 этап: 2019 - 2020 годы;

2 этап: 2020 - 2021 годы;

3 этап: 2021 - 2022 годы;

4 этап: 2022 - 2023 годы;

5 этап: 2023 - 2024 годы;

6 этап: 2024 - 2025 годы

	1.8. Участник Программы
	Пильнинский муниципальный район Нижегородской области

	1.9. Объем и источники финансирования Программы
	Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 42318168 рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:

	
	Источники финансирования
	I этап

2019 – 
2020 гг., 
руб.
	II этап

2020 - 2021 гг., руб.
	III этап

2021 - 2022 гг., руб.
	IV этап

2022 – 
2023 гг., 
руб.
	V этап

2023 - 2024 гг., руб.
	VI этап

2024 - 2025 гг., руб.

	
	Государственная корпорация - "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Фонд)
	2721596,00
	0,00
	0,00
	4318128,00
	14479165,00
	0,00

	
	Средства областного бюджета
	102105,00
	0,00
	0,00
	199905,00
	512856,00
	0,00

	
	Средства районного бюджета
	25526,20
	0,00
	0,00
	49975,80
	128214,20
	0,00

	
	ИТОГО
	2849227,20
	0,00
	0,00
	4568008,20
	15120235,20
	0,00

	1.10. Планируемые показатели выполнения Программы
	1. Площадь аварийных многоквартирных домов, жители которых расселены в результате выполнения Программы.

2. Общее число освобожденных жилых помещений в результате выполнения Программы.

3. Число переселенных жителей в результате выполнения Программы.

Цифровые данные по планируемым показателям выполнения Программы приведены в приложении 4 к настоящей Программе

	1.11. Индикаторы достижения цели Программы
	Наименование индикаторов целей Программы
	Единицы измерения индикаторов целей Подпрограммы
	Значения индикаторов целей Программы

	
	
	
	I этап

(2019 - 2020 гг.)
	II этап

(2020 - 2021 гг.)
	III этап (2021 - 2022 гг.)
	IV этап

(2022 - 2023 гг.)
	V этап

(2023 - 2024 гг.)
	VI этап

(2024 - 2025 гг.)

	
	Обеспеченность граждан жилыми помещениями, переселенных из аварийного жилищного фонда Пильнинского района
	%
	12,6%
	0%
	0%
	20,3%
	67,1% 
	0%

	1.12. Показатели непосредственного результата реализации Программы
	
	Всего
	В том числе по годам

	
	
	
	I этап

(2019 - 2020 гг.)
	II этап

(2020 - 2021 гг.)
	III этап 
(2021 - 2022 гг.)
	IV этап

(2022 - 2023 гг.)
	V этап

(2023 - 2024 гг.)
	VI этап

(2024 - 2025 гг.)

	
	Площадь расселяемых жилых помещений

(кв. м)
	536,3
	67,8
	0,0
	0,00
	108,7
	359,8 
	0,0

	
	Число жителей, планируемых к переселению (чел.)
	43
	9
	0
	0
	3
	31
	0

	1.13. Контроль за реализацией Программы
	Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Пильнинского муниципального района Нижегородской области


2. Содержание Программы

Одним из приоритетов жилищной политики,  как на уровне Нижегородской области, так и в Пильнинском муниципальном районе,  является обеспечение комфортных условий проживания населения, в том числе выполнение обязательств по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям, то есть аварийных и ветхих домах.

Проблема аварийного жилищного фонда - источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде негативно влияют на здоровье граждан и на демографию, понижают социальный статус гражданина, не дают возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения.

Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и снижает возможности их использования. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных проблем, существующих в Нижегородской области, и требует скорейшего решения ее с использованием программно-целевого метода.

В настоящее время на территории Пильнинского муниципального района Нижегородской области до 1 января 2017 г. были признаны аварийными и подлежащими сносу по причине физического износа в процессе эксплуатации 6 многоквартирных жилых домов, которые предусмотрено расселить в рамках реализации Программы (1 этап: 2019 - 2020 годы; 3 этап: 2021 - 2022 годы; 4 этап: 2022 - 2023 годы).

Корректировка перечня многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках реализации Программы, осуществляется министерством строительства Нижегородской области.

3. Условия предоставления финансовой поддержки

Пильнинский муниципальный район Нижегородской области - участник Программы, имеет право на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда и областного бюджета для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов в результате выполнения следующих обязательных условий:

- осуществляет учет сведений о многоквартирных домах и жилых домах, признанных аварийными, в автоматизированной информационной системе "Реформа ЖКХ" 2.0 государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сети Интернет по адресу ais.reformagkh.ru (далее - Система 2.0) в соответствии с методическими рекомендациями по порядку формирования и ведения реестров многоквартирных домов и жилых домов, признанных аварийными, утвержденными приказом министерства строительства Нижегородской области от 29 октября 2015 г. № 17/од (далее - Реестр аварийных многоквартирных домов Нижегородской области);

- соответствует уровню показателей, подтверждающих проведение реформы жилищно-коммунального хозяйства на основании  пунктов 4 и 9.8 части 1 статьи 14 Федерального закона № 185-ФЗ;

- представляет в министерство строительства Нижегородской области информацию о ежегодных объемах и очередности расселения многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными по причине физического износа, из числа домов, сведения о которых содержатся в Реестре аварийных домов Нижегородской области;

- берет на себя обязательства (заключили соглашения) о долевом финансировании мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местных бюджетов, а также обязательства (при необходимости) по финансированию улучшения жилищных условий граждан при переселении.

4. Критерии отбора аварийных домов на территории Пильнинского муниципального района Нижегородской области для расселения в рамках Программы, распределение аварийных

многоквартирных домов между этапами Программы

В перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках реализации Программы, включены многоквартирные дома, признанные в установленном порядке аварийными до 1 января 2017 г. по причине физического износа в процессе эксплуатации и сведения о которых содержатся в Реестре аварийных домов Нижегородской области.

Очередность расселения многоквартирных домов в рамках Программы определяется исходя из даты признания таких домов аварийными. В первоочередном порядке подлежат переселению граждане из многоквартирных домов, дата признания аварийными и подлежащими сносу или реконструкции предшествует годам признания аварийными и подлежащими сносу или реконструкции других многоквартирных домов, а также из многоквартирных домов при наличии угрозы их обрушения или при переселении граждан на основании вступившего в законную силу решения суда.

С учетом особенностей Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 г. № 47, датой признания аварийного многоквартирного жилого дома аварийным является:

- до 04 апреля 2015 года дата принятия решения межведомственной комиссии о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

- после 04 апреля 2015 года дата принятия решения органом местного самоуправления об утверждении заключения межведомственной комиссии о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

Необходимость досрочного расселения многоквартирных домов при наличии угрозы их обрушения подтверждается решениями муниципальных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Нижегородской области.

Размер отдельного этапа Программы рассчитывается кратно аварийным многоквартирным как частное от деления суммы средств Фонда ЖКХ и средств консолидированного бюджета Нижегородской области, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2018 г. № 2648-р, на среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Нижегородской области, установленную приказом от 19 декабря 2018 года № 822/пр Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на I квартал 2019 года.

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 г., с планируемыми датами окончания переселения приведен в приложении 1 к настоящей Программе.

5. Порядок формирования, цели и условия предоставления субсидий на реализацию Программы совместно с порядком распределения субсидий между муниципальными образованиями в разрезе этапов реализации Программы и порядком распределения субсидий между аварийными домами

Субсидии имеют целевое назначение. Целью предоставления и расходования субсидий из областного бюджета Пильнинскому муниципальному району является обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Уведомления о предоставлении (об изменении) субсидий участнику Программы формируются министерством строительства Нижегородской области в соответствии с Порядком составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) средств областного бюджета, утвержденным приказом министерства финансов Нижегородской области от 23 декабря 2015 г. № 274.
Условием предоставления субсидий Пильнинскому муниципальному району Нижегородской области является наличие соглашений о предоставлении субсидий на реализацию этапа Программы, заключенных между участником Программы и министерством строительства Нижегородской области.

В рамках Программы Пильнинскому муниципальному району Нижегородской области предоставляются следующие виды субсидий:

а) субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

б) субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета.

Финансовое обеспечение расходов, связанных с перечислением субсидий (межбюджетных трансфертов) на долевое финансирование мероприятий по переселению, осуществляется в пределах лимитов финансовой поддержки Фонда, предусмотренных Нижегородской области для достижения целей, установленных Программой, и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке Законом Нижегородской области об областном бюджете министерству строительства Нижегородской области на соответствующий финансовый год.

Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, осуществляется в течение срока реализации этапа Программы.

Не допускается расходование субсидий в рамках Программы для приобретения (строительства) благоустроенных жилых помещений в части оплаты стоимости, превышающей предельную стоимость 1 квадратного метра, установленную Программой.

Распределение субсидий за счет средств Фонда, средств областного бюджета между аварийными домами в разрезе этапов реализации Программы осуществляется пропорционально площади жилых помещений в аварийных многоквартирных домах (без учета лоджий и балконов), включенных в адресный перечень Программы.

Объемы субсидий за счет средств Фонда, средств областного бюджета, распределенные между этапами реализации Программы, приведены в приложении 5 к настоящей Программе.

6. Планируемая и фактическая стоимость приобретения (строительства) жилых помещений в населенных пунктах субъекта РФ, предоставляемых гражданам в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений, совместно с планируемым размеров выкупной цены одного квадратного метра изымаемого жилого помещения и фактическим размером выкупной стоимости изымаемого жилого помещения, выплачиваемой в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации

Планируемая стоимость приобретения (строительства) жилых помещений, предоставляемых гражданам в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений, рассчитывается по следующей формуле:

РКМНП = ПС x КНП,

где:

ПС - показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, установленной для Нижегородской области на I квартал 2019 года в размере 49440 руб./кв. м приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 декабря 2018 г. № 822/пр;

КНП - поправочный коэффициент, учитывающий соотношение рыночных цен на жилье в зависимости от градации населенных пунктов Нижегородской области, в которых осуществляется приобретение (строительство) жилья, по численности населения, в них проживающего, который составляет:

1,20 - для областного центра (городской округ город Нижний Новгород) Нижегородской области, численность населения которого превышает 1000 тыс. человек;

1,05 - для населенных пунктов (городов и поселков городского типа) Нижегородской области, численность населения которых превышает 200 тыс. человек;

1,0 - для населенных пунктов (городов и поселков городского типа) Нижегородской области, численность населения которых превышает 30 тыс. человек;

0,85 - для прочих населенных пунктов Нижегородской области.

Таким образом, предельная стоимость приобретения (строительства) одного квадратного метра общей площади жилого помещения в Пильнинском муниципальном районе составляет 42024 руб.

Фактическая стоимость приобретения (строительства) жилых помещений, предоставляемых гражданам в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений, определяется текстами муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в рамках реализации Программы.

Планируемый размер выкупной стоимости в населенных пунктах Нижегородской области одного квадратного метра изымаемого жилого помещения, выплачиваемой в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации в рамках Программы, приравнивается к планируемой стоимости приобретения (строительства) жилых помещений в населенных пунктах Нижегородской области, предоставляемых гражданам в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений.

Фактический размер выкупной стоимости изымаемого жилого помещения, выплачиваемой в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, определяется органами местного самоуправления на стадии реализации Программы в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации".

7. Объем финансирования Программы за счет

средств районного бюджета

Реализация программных мероприятий предусматривает наличие обязательств по расходованию средств районного бюджета на следующие цели:

а) обеспечение долевого финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

б) обеспечение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда, то есть финансирования дополнительной площади благоустроенных жилых помещения, приобретаемых (строящихся) в рамках заключенных муниципальных контрактов;

в) обеспечение финансирования превышения стоимости приобретения (строительства) контрактов 1 квадратного метра благоустроенных жилых помещений в рамках заключенных муниципальных контрактов над стоимостью квадратного метра, установленной Программой, для случаев принятия администрацией Пильнинского муниципального района Нижегородской области соответствующих решений.

8. Мероприятия по переселению граждан

Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов адресного перечня Программы осуществляется в шесть этапов, в том числе:

- первый этап - с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2020 г.;

- второй этап - с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2021 г.;

- третий этап - с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2022 г.;

- четвертый этап - с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2023 г.;

- пятый этап - с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2024 г.;

- шестой этап - с 1 января 2024 г. по 31 декабря 2025 г.

Мероприятия по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов, включенных в адресный перечень Программы отдельно по каждому этапу реализации, осуществляются администрацией Пильнинского муниципального района Нижегородской области не позднее сроков завершения реализации каждого этапа.

Администрация Пильнинского муниципального района Нижегородской области в рамках реализации Программы осуществляет:

- приобретение жилых помещений у застройщиков или иных лиц, не являющихся застройщиками, в многоквартирных домах, а также в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- строительство многоквартирных домов, а также домов, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании муниципальных контрактов, содержащих положения о передаче земельного участка на праве безвозмездного срочного пользования для строительства таких домов в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 24 Земельного кодекса Российской Федерации непосредственно подрядчикам, с которыми заключены такие контракты. При размещении аукционной документации на право заключения данного вида контрактов органы местного самоуправления вправе объединять в предмете одного лота на выполнение работ по разработке проектной документации и последующему строительству;

- выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Приобретение (строительство) благоустроенных жилых помещений (многоквартирных домов) на средства районного бюджета, в том числе за счет субсидий, предусмотренных Программой, осуществляется администрацией Пильнинского муниципального района Нижегородской области по муниципальным контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Требования к жилью, строящемуся или приобретаемому в рамках Программы, приведены в приложении 7 к настоящей Программе.

Администрация Пильнинского муниципального района Нижегородской области по итогам регистрации права собственности на приобретенные (построенные) благоустроенные жилые помещения предоставляет гражданам на основании:

- договоров социального найма в связи с выселением в порядке, установленном статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации;

- договоров мены на изымаемые у собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах (за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальным образованиям и юридическим лицам) в соответствии с частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Информация о выбранных (планируемых) в рамках Программы способах переселения граждан из аварийных многоквартирных домов приведена в приложении 2 к Программе.

9. Информационное и методическое обеспечение Программы

Вся информация, связанная с разработкой и реализацией Программы, размещается во всех доступных средствах массовой информации, включая:

а) официальный сайт органов местного самоуправления Пильнинского муниципального района Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

б) Районная газета Пильнинского муниципального района Нижегородской области «Сельская трибуна»;

г) социальные сети в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Администрация Пильнинского муниципального района Нижегородской области доводит информацию до граждан путем размещения на досках объявлений, расположенных на фасадах аварийных многоквартирных домов, включенных в Программу, о планируемых сроках начала и конца переселения граждан из данных домов, а в случае изменения указанных сроков - о причинах переноса и новых сроках.

10. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за ходом реализации Программы на территории Пильнинского муниципального района осуществляет администрация Пильнинского муниципального района Нижегородской области.

В целях обеспечения контроля за ходом реализации Программы администрация Пильнинского муниципального района (управление строительства, ЖКХ, транспорта и градостроительной деятельности) представляет в министерство строительства Нижегородской области по каждому ее этапу и начиная с момента заключения соглашений о реализации соответствующего этапа заверенные надлежащим образом копии следующих документов:

а) до момента заключения муниципальных контрактов:

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающие право собственности граждан и (или) муниципальных образований на жилые помещения в аварийных многоквартирных домах;

- выписку из реестра муниципального имущества (казны) (раздельно по каждому аварийному многоквартирному дому) на жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности и сведения о которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости;

- договоры приватизации, купли-продажи, дарения и т.п., заключенные до вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" на жилые помещения, находящиеся в частной собственности и сведения о которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости;

- договоры социального найма (с учетом дополнительных соглашений при наличии) на занимаемые гражданами жилые помещения в аварийных многоквартирных домах совместно с выписками из домовых книг раздельно по каждому жилому помещению;

б) по итогам заключения муниципальных контрактов:

- заключенные муниципальные контракты на приобретение жилых помещений у застройщиков и (или) на строительство жилых домов в рамках Программы;

- дополнительные соглашения к заключенным муниципальным контрактам (при наличии);

в) по итогам исполнения обязательств по заключенным муниципальным контрактам:

- разрешения на ввод жилых домов в эксплуатацию;

- акты о приемке домов, построенных в рамках реализации Программы, а также жилых помещений, приобретенных во вновь построенных домах в целях реализации Программы, составленные с участием комиссий, в состав которых включаются представители органов государственного жилищного надзора, органов архитектуры, органов государственного санитарного надзора, органов государственного пожарного надзора, государственного строительного надзора, организаций, эксплуатирующих сети инженерно-технического обеспечения, а также представители общественности;

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости на жилые помещения в построенных домах и (или) на приобретенные жилые помещения;

- договоры социального найма на предоставленные жилые помещения (с учетом дополнительных соглашений при наличии) совместно с выписками из домовых книг отдельно по каждому жилому помещению;

- договоры мены благоустроенных жилых помещений на изымаемые жилые помещения, расположенные в аварийных многоквартирных домах адресного перечня Программы;

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости на жилые помещения, обмененные (изъятые) в аварийных многоквартирных домах;

- выписку из технического паспорта (акт визуального осмотра), содержащую сведения о сносе аварийного многоквартирного дома, выданную территориальным органом Казенного предприятия  «Нижтехинвентаризация», или решение о переводе всех жилых помещений в аварийном многоквартирном доме, подлежащем реконструкции, в нежилые помещения, выданное в соответствии с частью 5 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Администрация Пильнинского муниципального района Нижегородской области (управление строительства, ЖКХ, транспорта и градостроительной деятельности)  представляет в министерство строительства Нижегородской области раздельно по каждому этапу Программы отчет "О реализации мероприятий этапа государственной региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019 - 2025 годы" по форме согласно приложению 6 к настоящей Программе.

Указанный отчет предоставляется в электронном виде (в формате excel и скан-копии) не позднее среды недели, следующей за отчетной, а также один раз в месяц не позднее последней среды месяца - в печатном виде. Датой начала предоставления отчета раздельно по каждому этапу Программы является дата подписания соглашения о реализации такого этапа. Датой окончания предоставления отчета является дата направления уведомления о завершении реализации соответствующего этапа Программы.

Отчетность финансового характера предоставляется администрацией Пильнинского муниципального района Нижегородской области (отдел бухгалтерского учета и отчетности) в министерство строительства Нижегородской области в порядке и сроки, установленные Фондом.

По итогам завершения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда администрация Пильнинского муниципального района Нижегородской области (управление строительства, ЖКХ, транспорта и градостроительной деятельности) направляет в министерство строительства Нижегородской области соответствующее уведомление о завершении реализации этапа Программы с приложением отчета согласно приложению 6 к Программе. При этом под завершением мероприятий отдельного этапа Программы принимается факт освобождения органом местного самоуправления всех жилых помещений в аварийных многоквартирных домах от прав третьих лиц, обеспечения сноса (ликвидации) таких домов либо отнесения всех жилых помещений в таких домах к нежилым.

Ответственность за целевое использование субсидий на переселение граждан из аварийного жилищного фонда возлагается на администрацию Пильнинского муниципального района Нижегородской области.

Контроль за целевым использованием субсидий на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда осуществляет министерство строительства Нижегородской области.
