                                                                      [image: image1.jpg]



  АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
   от” 26 ”   ноября  2013  Г                                                            № 999
О внесении изменений в муниципальную программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пильнинского муниципального района на 2012-2015 годы


В целях уточнения перечня мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры в соответствии с постановлением администрации Пильнинского муниципального района Нижегородской области от 19,04,2010 №195 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффектовности реализации муниципальных долгосрочных программ в Пильнинском муниципальном районе» постановляю:
1. Внести прилагаемые изменения в Муниципальную программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пильнинского муниципального района на 2012-2015 гг» (далее Программа).
2. Финансовому управлению администрации района ежегодно при формировании бюджета муниципального района предусматривать средства на реализацию Программы.
          3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя   

          главы администрации по вопросам строительства, ЖКХ, транспорта и связи    

          В.И.Исаева.

           Глава администрации района                                                                    С.А. Бочканов
Таблица 30

	Перечень мероприятий по газификации населенных пунктов Пильнинского муниципального района на 2014-2016 гг



	№
	Адрес
	Технологическое мероприятие
	Ед.изм
	Кол-во
	Всего средств тыс.руб.
	Реализация по годам
	Обоснование мероприятий

	
	
	
	
	
	
	2014 г


	2015 г
	2016 г
	

	1
	д.Добровольевка
	Газоснабжение д.Добровольевка
	км
	7,615
	1578
	1578
	
	
	Улучшение качества жизни сельского населения

	2
	с.Каменка-с.Романовка
	Межпоселковый газопровод 1 категории до с.Каменка, с.Романовка и н/д по с.Каменка с.Романовка
	км
	31,428
	8682,5
	1737
	6945,5
	
	Улучшение качества жизни сельского населения

	3
	с.Болобоново
	Газоснабжение с.Болобоново
	км
	6,418
	871
	871
	
	
	Улучшение качества жизни сельского населения

	4
	с.Бокшандино
	Разрабока ПСД на газоснабжение с.Бокшандино
	
	
	3100
	600
	
	2500
	Улучшение качества жизни сельского населения

	5
	с.Мамешево
	Межпоселковый газопровод 1 категории до с.Мамешево и н/д по с.Мамешево
	км
	16,0
	10380
	
	5000
	5380
	Улучшение качества жизни сельского населения

	6
	с.Юморга
	Разработка ПСД, экспертиза межпоселкового газопровода в/д до с.Юморга и н/д по с.Юморга
	
	
	1800
	1800
	
	
	Улучшение качества жизни сельского населения

	
	ИТОГО
	
	
	
	26411,50
	6586
	11945,5
	7880
	


Таблица 29

	Перечень мероприятий по водоснабжению населенных пунктов Пильнинского муниципального района на 2014-2016 гг



	№
	Адрес
	Технологическое мероприятие
	Ед.изм
	Кол-во
	Всего средств тыс.руб.
	Реализация по годам
	Обоснование мероприятий

	
	
	
	
	
	
	2014 г


	2015 г
	2016 г
	

	1
	с.Мажаров Майдан
	Разработка ПСД на водоснабжение с.Можаров Майдан 
	
	
	400
	400
	
	
	Улучшение качества жизни сельского населения

	2
	с. Ясная Поляна
	Разработка проектно изыскательских работ по реконструкции водопровода д.Ясная Поляна
	
	
	1000
	1000
	
	
	Улучшение качества жизни сельского населения

	
	ИТОГО
	
	
	
	1400
	1400
	
	
	


Таблица 32
	Мероприятия по проекту «Инженерная инфраструктура территории комплексной малоэтажной застройки р.п. Пильна»


	№
	Адрес
	Технологическое мероприятие
	Ед.изм
	Кол-во
	Всего средств тыс.руб.
	Реализация по годам
	Обоснование мероприятий

	
	
	
	
	
	
	2014 г


	2015 г
	2016 г
	

	1
	р.п.Пильна
	Инженерная и дорожная  инфраструктура 
	км
	
	1800
	1800
	
	
	Улучшение качества жизни сельского населения

	
	ИТОГО
	
	
	
	1800
	1800
	
	
	


