[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.emf]
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «25» _декабря_ 2014   г.                                                                                     № 1023
Об утверждении комплекса мер по развитию

жилищно-коммунального хозяйства Пильнинского 

муниципального района Нижегородской области


В соответствии с пунктом 3.5 протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 27 июня 2014 года № ДК-П9-127пр администрация района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый комплекс мер по развитию жиилищно-коммунального хозяйства Пильнинского муниципального района Нижегородской области
2. Управлению по организационно-правовым, кадровым вопросам и работе с ОМСУ поселений обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Исаева В.И.

Глава администрации района


С.А. Бочканов

Утвержден
постановлением 

администрации района

№ 1023 

от «25 »  декабря   2014 г.

Комплекс мер
 по развитию жилищно-коммунального хозяйства

Пильнинского муниципального района Нижегородской области

	№ 

п/п
	Наименование мероприятия
	Ожидаемый результат
	Механизм реализации мероприятия
	Индикаторы
	Срок
	Ответственный исполнитель

	
	1. Обеспечение информационной открытости и подконтрольности жилищно-коммунального хозяйства

	1.
	Осуществление мониторинга соблюдения требований Постановлений Правительства Российской Федерации:

от 23.09.2010 N 731 "Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами";

от 28.12.2012 N 1468 "О порядке предоставления органам местного самоуправления информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах";

от 30.12.2009 N 1140 "Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса" (в части раскрытия информации в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов);

от 17.01.2013 N 6 "О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения"
	Повышение прозрачности и подконтрольности сферы ЖКХ для граждан, органов государственной и муниципальной власти, общественных организаций;

повышение эффективности работы управляющих и ресурсоснабжающих организаций (далее - РСО);

обеспечение доступа граждан к необходимой информации в сфере ЖКХ
	Приказ государственной жилищной инспекции Нижегородской области

Приказ региональной службы по тарифам Нижегородской области
	1. Количество (%, шт.) организаций, раскрывающих информацию в соответствии с установленными требованиями (по отношению к общему количеству организаций соответствующего вида деятельности).

2. Количество (%, шт.) организаций, раскрывающих частично информацию, соответствующую установленным требованиям (по отношению к общему количеству организаций соответствующего вида).

3. Количество (шт.) нарушений, выявленных в связи с несоблюдением установленных требований (с разбивкой по видам организаций).

4. Количество (шт.) организаций, привлеченных к ответственности за нарушение установленных требований (с разбивкой по видам организаций)
	Организация системы мониторинга - не позднее января 2015 г.;

осуществление мониторинга - не реже 1 раза в квартал начиная с 1 квартала 2015 г.
	Заместитель главы администрации, начальник управления экономики, прогнозирования, инвестиций и поддержки предпринимательства

Руководители организаций коммунального комплекса;



	2.
	Утверждение и реализация плана мероприятий по информированию граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе по вопросам:

а) создания и функционирования систем капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

б) расселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 г.;

в) оплаты жилищно-коммунальных услуг с учетом общедомовых расходов, социальной нормы потребления, предельных индексов роста платы граждан и других актуальных вопросов;

г) осуществления лицензирования деятельности по управлению МКД;

д) развития системы общественного контроля в сфере ЖКХ

(поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 3 марта 2014 г. N ДК-П9-1465)

В рамках реализации мероприятия планируется:

1.1. Подготовка информационно-разъяснительных материалов для газеты «Сельская трибуна», информационных изданий.

1.2. Проведение «круглых столов», конференций, совещаний, семинаров.

1.3. Проведение тематических «горячих линий».

1.4. Проведение приемов граждан.

1.5. Размещение информационных и правовых материалов в сети интернет.


	Повышение правовой грамотности населения; 
снижение социальной напряженности
	План-график реализации в Нижегородской области проекта «Школа грамотного потребителя» Всероссийской политической партии «Единая Россия», приказ министерства ЖКХ и ТЭК НО об участии в реализации плана-графика


	1. Количество (шт.) размещенных материалов в печатных СМИ (в рамках календарного года).

2. Хронометраж (мин.) материалов в электронных СМИ (в рамках календарного года).

3. Тираж (шт.) печатных информационно-разъяснительных материалов (буклеты, брошюры, в рамках календарного года).

4. Количество (шт.) проведенных массовых мероприятий с участием граждан (семинары, собрания и т.д.).

5. Количество (чел., % к общему количеству населения субъекта Российской Федерации) населения, охваченного мероприятиями
	Утверждение плана - не позднее января 2015 г.;

отчет об исполнении - не реже 1 раза в квартал начиная с 1 квартала 2015 г.
	Заместители главы администрации; 

Управление экономики, прогнозирования, инвестиций и поддержки предпринимательства администрации района;
Отдел строительства, ЖКХ, энергетики и жилищных программ администрации района;
Администрации городского поселения «р.п. Пильна» и сельских поселений

	3.
	Создание и обеспечение деятельности общественных советов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
В рамках реализации мероприятия планируется:

1. Создание общественных советов в муниципальных районах и городских округах Нижегородской области.

2. Проведение заседаний общественных советов в ЖКХ. 
	Оказание содействия ОМС в осуществлении муниципального жилищного контроля;

вовлечение общественности в общественный контроль ЖКХ
	Постановление администрации Пильнинского муниципального района № 972 от 11.12.2014 г. «О создании Общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства»
	1. Наличие общественного совета в ЖКХ при муниципальном районе и городском поселении «р.п. Пильна».

2. Количество (%, шт.) муниципальных образований, в которых созданы общественные советы в ЖКХ по отношению к количеству (%, шт.) муниципальных образований, в которых они фактически созданы и функционируют - 1.

3. Количество (шт.) ежеквартальных заседаний общественных советов в ЖКХ - 4
	Создание общественных советов в ЖКХ - не позднее 1 квартала 2015 г.;

обеспечение деятельности - постоянно
	Заместитель главы администрации

	4.
	Создание системы мониторинга:

а) дебиторской задолженности организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами (далее - МКД), по оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг;

б) кредиторской задолженности РСО по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами в разрезе муниципальных образований;

в) дебиторской задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги
	Повышение прозрачности и подконтрольности сферы ЖКХ для граждан, органов ОМСУ, общественных организаций;

повышение эффективности работы управляющих организаций, РСО;

обеспечение доступа граждан к необходимой информации в сфере ЖКХ
	Постановление администрации Пильнинского муниципального района об организации мониторинга 
	
	Срок принятия Постановление администрации Пильнинского муниципального района – 1 квартал 2015 года,

осуществление мониторинга - 

постоянно
	Управление экономики, прогнозирования, инвестиций и поддержки предпринимательства администрации района;



	5.
	Представление сведений о состоянии жилищно-коммунального хозяйства района в информационную систему Минстроя России в соответствии с утвержденным перечнем показателей

(Приказ Минстроя России от 17 июня 2014 г. N 309/пр "Об организации мониторинга исполнения субъектами Российской Федерации федеральных решений по вопросам реформирования жилищно-коммунального хозяйства")
	Повышение информационной открытости жилищно-коммунального хозяйства района;

создание условий для систематизации и анализа развития жилищно-коммунального хозяйства района
	Постановление администрации Пильнинского муниципального района  об определении лиц, ответственных за предоставление данных в информационную систему Минстроя России
	1. Наличие лица, ответственного за предоставление данных в информационную систему Минстроя России.

2. Полнота (%) сведений, вносимых в информационную систему Минстроя России по отношению к общему объему сведений, установленных Минстроем России
	Срок принятия Постановления администрации Пильнинского муниципального района – до 31 декабря 2014 года. 

Внесение данных в информационную систему Минстроя России -  постоянно, в соответствии с установленными сроками


	Заместитель главы администрации

	2. Содержание жилищного фонда, в том числе государственное регулирование деятельности по управлению многоквартирными домами
	
	
	
	
	
	

	7.
	Приведение договоров управления многоквартирными домами, заключенных после 20.04.2013 в соответствие с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 N 290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме и порядке их оказания и выполнения" и от 15.05.2013 N 416 "О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами"
	Соответствие договоров управления МКД федеральному законодательству;

повышение эффективности работы лиц, осуществляющих управление МКД;

защита законных прав и интересов собственников помещений в МКД;

эффективное управление МКД
	Акт ОМСУ района  об утверждении порядка и графика приведения договоров управления МКД в соответствие с установленными требованиями с разбивкой по муниципальным образованиям, предусматривающий, в том числе, ответственных лиц и периодичность представления информации о реализации графика не реже 1 раза в квартал
	1. Количество (%, шт.) МКД, в которых договоры управления приведены в соответствие с установленными требованиями (от общего количества МКД на территории района ).

2. Количество (шт.) выявленных нарушений в виде несоответствия договоров управления МКД установленным требованиям (с начала календарного года нарастающим итогом)
	1 квартал 2015 г.
	Заместитель главы администрации

	8.
	Создание и обеспечение функционирования рейтинга эффективности работы лиц, осуществляющих управление МКД, на основе оценки степени удовлетворенности их работой собственниками помещений в многоквартирных домах
	Повышение качества деятельности по управлению МКД;

повышение удовлетворенности и комфорта проживания собственников
	Приказ государственной жилищной инспекции Нижегородской области об организации работы по приведению договоров управления многоквартирными домами, в соответствие с требованиями постановлений Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года № 290 и от 15 мая 2013 года  № 416».
	1. Количество (%) организаций, осуществляющих управление МКД на территории района  и участвующих в системе рейтингования (по отношению к общему количеству таких организаций).

2. Уровень активности населения района, участвующего в рейтинговании организаций, осуществляющих управление МКД 
	Организация системы рейтингования - не позднее 1 квартала 2015 г.,

обеспечение работы системы рейтингования - постоянно
	Заместитель главы администрации

	2.1. Функционирование региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
	
	
	
	
	
	

	9.
	Принятие и реализация краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации РПКР
	Улучшение условий проживания граждан;

улучшение состояния многоквартирного фонда
	Постановление администрации Пильнинского муниципального района от 09.07.2014 г. № 596 «Об утверждении Краткосрочного плана Пильнинского муниципального района»
	1. Объем (%) от выполнения капитального ремонта МКД (план/факт).

2. Объем (рубли) средств, израсходованных на проведение капитального ремонта РПКР (план/факт)
	Постоянно в соответствии с КП РПКР
	Заместитель главы администрации;
Отдел строительства , ЖКХ, энергетики и жилищных программ администрации района

	10.
	Получение и использование средств федеральной поддержки государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд ЖКХ) для софинансирования капитального ремонта МКД
	Получение дополнительных средств для проведения капитального ремонта МКД;

увеличение объема проводимого капитального ремонта МКД
	Подача заявки района в Министерство ЖКХ Нижегородской области на получение федеральной и областной поддержки и одобрения заявки
	Соотношение (%, кв. м) запланированного объема капитального ремонта и фактически проведенного капитального ремонта
	2014 - 2015 гг.
	Заместитель главы администрации;

Отдел строительства , ЖКХ, энергетики и жилищных программ администрации района

	2.2. Переселение граждан из аварийного жилого фонда
	
	
	
	
	
	

	11.
	Реализация программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в установленном порядке до 1 января 2012 г. (далее - программа расселения)
	Улучшение условий проживания граждан
	В соответствии с мероприятиями, предусмотренными законодательством и решениями Правительства Российской Федерации
	1. Объем (%) площади жилья, запланированного к расселению, и фактически расселенного.

2. Количество (%) человек, запланированных к расселению, и фактически расселенных
	До 01.09.2017
	Заместитель главы администрации;

Отдел строительства , ЖКХ, энергетики и жилищных программ администрации района

	12.
	Получение и использование средств федеральной поддержки Фонда ЖКХ для софинансирования программ переселения
	Получение дополнительных средств для проведения расселения;

увеличение объема расселяемого аварийного жилищного фонда
	Подача заявки района в Министерство строительства Нижегородской области 

на получение федеральной и областной поддержки и одобрения заявки
	1. Объем (%) площади жилья, запланированного к расселению и фактически расселенного с использованием средств Фонда ЖКХ.

2. Количество (%) человек, запланированных к расселению, и фактически расселенных с использованием средств Фонда ЖКХ
	2014-01.09.2017
	Заместитель главы администрации;

Отдел строительства , ЖКХ, энергетики и жилищных программ администрации района

	13.
	Размещение на МКД, подлежащих расселению, информационных табличек
	Повышение информированности граждан о реализации программ переселения
	Решение субъекта Российской Федерации об организации работы по размещению информационных табличек
	Количество (шт., %) МКД, на которых размещены информационные таблички, по отношению к общему количеству МКД, включенных в программы переселения
	До 01.10.2014
	Заместитель главы администрации района;
Главы администраций городского и сельских поселений

	14.
	Формирование и актуализация реестра аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 г., с разбивкой по муниципальным образованиям (далее - реестр аварийного жилищного фонда)

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 г. N 1473-р)
	Создание условий для организации работы по дальнейшему расселению граждан из аварийного жилищного фонда
	Акт субъекта Российской Федерации о формировании и актуализации реестра аварийного жилищного фонда с разбивкой по муниципальным образованиям
	1. Наличие реестра аварийного жилищного фонда.

2. Объем (кв. м, %) существующего аварийного жилищного фонда в Российской Федерации в соответствии с данными Росстата и объем жилищного фонда, включенного в реестр аварийного жилищного фонда
	2015 г.
	Заместитель главы администрации района;



	15.
	Формирование и утверждение муниципальных адресных программ по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г.

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 г. N 1473-р)
	Создание условий для организации работы по дальнейшему расселению граждан из аварийного жилищного фонда
	Акт субъекта Российской Федерации о формировании и актуализации реестра аварийного жилищного фонда с разбивкой по муниципальным образованиям
	1. Наличие реестра аварийного жилищного фонда.

2. Объем (кв. м, %) существующего аварийного жилищного фонда в Российской Федерации в соответствии с данными Росстата и объем жилищного фонда, включенного в реестр аварийного жилищного фонда
	Первое полугодие 2016 г.
	Заместитель главы администрации района;



	3. Обеспечение модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства
	
	
	
	
	
	

	16.
	Разработка и утверждение программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры (далее - ПКР) на территории района

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 августа 2011 г. N 1493-р)
	Обеспечение корректной реализации этапа утверждения схем водоснабжения и водоотведения с учетом потребностей в развитии поселения, городского округа
	Постановление администрации Пильнинского муниципального района от 26.03.2014 г. № 233 «Об утверждении муниципальной Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 2014 – 2018 годы»

	Количество муниципальных образований (шт., %), в которых утверждены ПКР к общему количеству муниципальных образований, в которых должны быть утверждены ПКР – 100 %
	Завершение работы - 2014 год, далее - постоянно, по мере необходимости
	

	17.
	Регистрация в установленном порядке прав собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 августа 2011 г. N 1493-р)
	Создание условий для привлечения инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства района
	Постановление администрации Пильнинского муниципального района  об организации работы по проведению регистрации прав собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства с разбивкой по муниципальным образованиям и утверждением графика проведения данной работы 
	1. Количество (шт., %) зарегистрированных в установленном порядке объектов жилищно-коммунального хозяйства по отношению к общему количеству таких объектов, расположенных на территории субъекта Российской Федерации.

2. Количество (шт.) бесхозных объектов жилищно-коммунального хозяйства с разбивкой по муниципальным образованиям
	Начало регистрации - 2014 г., далее - постоянно, по мере необходимости
	Заместитель главы администрации района, КУМИ


	18.
	Разработка и утверждение схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения в муниципальных образованиях, проведение независимого технического и ценового аудита схем водоснабжения и водоотведения

(перечень поручений Президента Российской Федерации от 13 февраля 2014 г. N Пр-299, распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 августа 2011 г. N 1493-р)
	Создание условий для привлечения инвестиций в сферы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения района; 

оптимизация расходов на реализацию схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения
	Постановления ОМСУ поселений Пильнинского муниципального района  об организации работы по разработке, независимому технологическому и ценовому аудиту и утверждению схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения с разбивкой по муниципальным образованиям и утверждением графика проведения данной работы (в случае отсутствия такового до настоящего времени)
	1. Количество (шт., %) муниципальных образований, в которых разработаны схемы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения к общему количеству муниципальных образований, в которых такие схемы должны быть разработаны (с разбивкой по отраслям).

2. Доля (%) схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, прошедшая независимый технологический и ценовой аудит (с разбивкой по отраслям)
	Завершение работы - до 01.07.2014, далее - постоянно, по мере необходимости
	Отдел строительства , ЖКХ, энергетики и жилищных программ администрации района

	19.
	Проведение оценки эффективности управления государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, осуществляющими деятельность в сферах водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения (далее - УП)

Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с совместным Приказом Минэкономразвития России и Минстроя России от 7 июля 2014 г. N 373/пр/428
	Создание актуальной информационной базы о состоянии УП;

создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения района
	 Постановление администрации Пильнинского муниципального района «Об утверждении оценки эффективности управления 

муниципальными, предприятиями осуществляющими 

деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства»


	Количество (шт., %) УП, в отношении которых проведена оценка эффективности, подготовлены соответствующие заключения по отношению к общему количеству УП, фактически осуществляющих деятельность на территории района 
	30 ноября 2014 г.
	Отдел экономики и прогнозирования администрации района

	3.1. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения и водоотведения
	
	
	
	
	
	

	20.
	Анализ качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения в разрезе муниципальных образований района
	
	Форма федерального статистического наблюдения № 18  «Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации» за отчетный период
	Отчет
	
	Заместитель главы администрации района

	21.
	Утверждение планов мероприятий, направленных на доведение до надлежащего качества услуг по водоснабжению и водоотведению, предусматривающих обеспечение 90% населения доброкачественной питьевой водой
	Обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения
	Акт ОМСУ района, утверждающий план мероприятий, предусматривающий достижение целевых показателей качества водоснабжения в районе
	Обеспечение 90% населения питьевой водой, соответствующей нормативному уровню качества
	До 2020 г.
	Заместитель главы администрации района

	22.
	Определение плановых значений снижения количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении питьевой воды не менее чем в полтора раза

(перечень поручений Президента Российской Федерации от 6 июля 2013 г. N Пр-1479)
	Обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения
	Акт ОМСУ района, утверждающий плановые значения надежности систем водоснабжения в районе 
	Снижение не менее чем в 1,5 раза количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке питьевой воды (исключение составляют чрезвычайные ситуации природного характера)
	До 2017 г.
	Заместитель главы администрации района

	23.
	Утверждение плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности деятельности РСО в сфере водоснабжения и водоотведения
	Создание условий для обеспечения населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения
	Акт ОМСУ района об организации работы по установлению показателей деятельности для РСО в сфере водоснабжения и водоотведения с разбивкой по муниципальным образованиям
	Количество (шт., %) РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, в отношении которых установлены показатели деятельности и количества РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, фактически осуществляющих деятельность на территории района 
	Первоначальное утверждение перечня показателей - 2014 г., далее - по мере необходимости
	Заместитель главы администрации района

	24.
	Анализ финансового состояния организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение
	Актуализация информации о состоянии РСО в сфере водоснабжения и водоотведения
	Отчет района по результатам государственного мониторинга в области регулирования тарифов
	1. Прибыль (убыток) по основной деятельности (% от выручки).

2. Уровень собираемости платежей (%).

3. Дебиторская задолженность (%).

4. Кредиторская задолженность (%)
	2014 г., далее ежегодно
	Заместитель главы администрации района

	25.
	Определение гарантирующей организации
	Определение гарантирующей организации с установлением зоны ее деятельности
	Решение органа местного самоуправления поселения, городского округа о наделении организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, статусом гарантирующей организации с указанием зоны ее деятельности
	Количество муниципальных образований (%, шт.), в которых выбраны гарантирующие организации
	2014 г.
	Заместитель главы администрации района

	3.2. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере теплоснабжения
	
	
	
	
	
	

	26.
	Анализ финансового состояния РСО в сфере теплоснабжения
	Актуализация информации о состоянии РСО в сфере теплоснабжения
	Отчет ОМСУ района  по результатам государственного мониторинга в области регулирования тарифов
	1. Прибыль (убыток) по основной деятельности, % от выручки;

2. Уровень собираемости платежей (%);

3. Дебиторская задолженность (%);

4. Кредиторская задолженность (%)
	2014 г., далее ежегодно
	Заместитель главы администрации района

	4. Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
	
	
	
	
	
	

	27.
	Оснащение объектов абонентов приборами учета тепловой энергии и индивидуальными тепловыми пунктами
	Повышение энергоэффективности и снижение объемов потребления воды
	Акт ОМСУ района об утверждении программы оснащения многоквартирных домов приборами учета и индивидуальными тепловыми пунктами
	1. Доля тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (%).

2. Доля воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (%).3. Потребление воды в расчете на 1 человека, л/сутки 
	2014 г.
	Заместитель главы администрации района

	28.
	Реализация в обязательном порядке на объектах бюджетной сферы района  в 2014 - 2016 гг. минимального перечня работ по капитальному ремонту, обеспечивающего повышение энергетической эффективности соответствующего объекта (в соответствии с перечнем, утвержденным Минстроем России)
	Повышение энергетической эффективности объектов бюджетной сферы;

сокращение текущих расходов на содержание объектов
	Акт субъекта Российской Федерации об утверждении минимального перечня работ с поручением о его обязательной реализации на всех объектах с разбивкой по муниципальным образованиям
	Количество (шт., %) объектов бюджетной сферы, в которых реализован минимальный перечень работ по капитальному ремонту (в необходимом объеме) по отношению к общему количеству объектов бюджетной сферы
	Утверждение перечня и порядка - 2014 г., далее - реализация перечня в соответствии с установленными сроками
	

	29.
	Утверждение минимального перечня работ, направленных на повышение энергоэффективности МКД, реализация которых осуществляется с использованием средств региональной (муниципальной) поддержки (в рамках реализации региональной и муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности)
	Стимулирование энергосберегающего поведения потребителей коммунальных ресурсов;

сокращение потребления коммунальных ресурсов;

сокращение платы за коммунальные ресурсы
	Акт ОМСУ района об утверждении перечня мероприятий и порядка предоставления поддержки на реализацию мероприятий с разбивкой по муниципальным образованиям
	Количество (%) МКД, в которых реализован минимальный перечень работ, направленных на повышение энергоэффективности МКД (в необходимом объеме) по отношению к общему количеству МКД, расположенных на территории района
	Утверждение перечня и порядка - 2014 г., далее - реализация перечня в соответствии с установленными сроками
	Заместитель главы администрации района

	30.
	Разработка и реализация комплекса мер, направленных на внедрение энергетического сервиса в МКД (в рамках реализации региональной и муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности)
	Снижение потребления коммунальных ресурсов;

сокращение платы за коммунальные ресурсы;

повышение комфорта проживания в МКД
	Акт ОМСУ района об утверждении комплекса мер, направленных на внедрение энергетического сервиса в МКД с разбивкой по муниципальным образованиям
	Количество (шт., %) МКД, в которых заключены энергосервисные договоры по отношению к общему количеству МКД, расположенных на территории района
	Утверждение перечня и порядка - 2014 г., далее - реализация перечня в соответствии с установленными сроками
	Заместитель главы администрации района

	5. Создание региональной системы по обращению с отходами потребления
	

	31.
	Утверждение и реализация муниципальной программы обращения с ТБО, включающей набор мероприятий, направленных на совершенствование системы управления отходами, обеспечивающих реализацию инвестиционных проектов в указанной сфере 
	Снижение негативного воздействия на окружающую среду;

повышение уровня жизни населения
	Акт ОМСУ района об утверждении региональной программы обращения с отходами с разбивкой по муниципальным образованиям
	Доля (%) отходов, перерабатываемых с соблюдением требований, установленных законодательством к общему количеству (объему) ТБО, производимых на территории МО (субъекта Российской Федерации)
	2015 г.
	Заместитель главы администрации района

	32.
	Организация разработки и реализация на территории района  схемы размещения отходов
	Повышение уровня переработки отходов;

снижение негативного воздействия на окружающую среду
	Акт ОМСУ района  об утверждении графика разработки и принятия схемы размещения отходов
	Количество (шт., %) мероприятий графика, реализованных в установленный срок по отношению к общему количеству мероприятий графика
	2015 г.
	Заместитель главы администрации района

	33.
	Выявление мест несанкционированного размещения отходов
	Снижение негативного воздействия на окружающую среду;

повышение уровня жизни населения
	Акт ОМСУ района, об организации работы по выявлению мест несанкционированного размещения отходов
	1. Количество выявленных мест несанкционированного размещения отходов (шт.);

2. Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов (шт.)
	2014 г., далее - регулярно
	Заместитель главы администрации района


� EMBED Рисунок Microsoft Word ���








� EMBED Рисунок Microsoft Word ���











_119453284.doc
[image: image1.png]






_119733052.doc
[image: image1.png]






