[image: image1.jpg]



 АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
От «01» февраля 2018 года






 № 11
Об утверждении Плана первоочередных мероприятий по совершенствованию организации водоснабжения населения на территории Пильнинского района
В связи со складывающейся сложной обстановкой по выполнению МУП «Коммунальщик» договорных отношений с администрациями поселений по оказанию услуг по водоснабжению, многочисленными обращениями глав поселений об оказании организа-ционно-правовой помощи со стороны администрации района, в целях недопущения ухудшения водоснабжения населения и иных потребителей района
1. Утвердить прилагаемый План первоочередных мероприятий (Дорожную карту) по совершенствованию организации водоснабжения населения на территории Пильнинского района на 2018 год 

2. Создать рабочую группу для координации действий по исполнению Дорожной карты, согласно приложению 2 .

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава администрации района 





С.А.Бочканов 
Приложение 1

К распоряжению администрации

Пильнинского муниципального района 

От 01 февраля 2018 года
План первоочередных мероприятий (Дорожная карта) по совершенствованию организации водоснабжения населения на территории Пильнинского района 

на 2018 год

	N п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственные
	Срок исполнения

	1
	Подготовка администрациями поселений дополнительного соглашения или уведомления МУП Коммунальщик о расторжении через 3 месяца договора на оказание услуг водоснабжения 
	Абдулганиева Н.А., главы поселений
	До 5 февраля 2018 

	2
	Подготовка устава МУП поселения (на случай,если поселение будет создавать свое МУП)
	Орг-правовое управление (далее- ОПУ)
	До 15 февраля 2018

	3
	Определение конкретного варианта организации водоснабжения каждым поселением
	Рабочая группа, главы поселений
	До 10 февраля 2018

	4
	Продготовка рекомендаций(проекта) по внесению изменений в устав МУП «Пильнинский Райтопсбыт» по видам деятельности, в т.ч. по лицензируемым и внесение изменений
	Управление экономики, прогнозирования, инвестиций и поддержки предпринимательства(далее-управление экономики) руководитель МУП

«Райтопсбыт»
	До 15 февраля 2018

	5
	Об утверждении Положения о порядке выделения субсидии из местных бюджетов на компенсацию части затрат по услуге водоснабжения
	ОПУ, 
	К 1 марта 2018 г

	6
	Изменение статуса гарантирующего поставщика по водоснабжению- постановления администраций поселений
	ОПУ,главы поселений
	К 1 июня

	7
	Формирование тарифных дел для утверждения тарифов на 2018 од новому(или новым) поставщику услуги водоснабжения
	Руководители организаций-поставщиков услуги, отдел экономики и прогнозирования, 
	К 15 мая 2018г

	8
	Проведение оценки регулирующего воздействия по проектам соответствующих постановлений 
	Соотв. подразделе-ние, подготовив-щее проект МНПА
	В установ-ленные сроки

	9
	Подготовка муниципальной программы (или внесение изменений в нее,если уже есть) по развитию коммунального хозяйства- заложить туда мероприятия по формированию СЗЗ скважин и получение лицензии на них
	ОКС,главы поселений
	До 15 марта 2018 г

	10.
	Создание МУП, регистрация в качестве юридического лица (если кто запланирует свое МУП или МКП –казенное предприятие))
	ОПУ, главы поселений
	К 1 марта 2018 г

	11
	Подготовка Положения о Порядке заключения концессионного соглашения пообъектам водоснабжения и последующего оказания услуг водоснабжения 
	КУМИ и ЗР, управление экономики
	К 1 марта 2018

	12.
	Закрепление за МУП Райтопсбыт имущества района из муниципальной казны на праве хозведения, за иными МУПами и МКП (в случае их создания) муниципального имущества соответствующих поселений 
	КУМИ и ЗР, главы поселений
	К 1 апреля 2018

	13
	Проведение конкурсных процедур (процедур по заключению концессионных соглашений)
	КУМИ и ЗР, управление экономики, администрации поселений
	До 1 апреля 

	14
	Своевременное уведомление поставщика электроэнергии о смене потребителя, перерегистрация узлов учета, перераспределение лимитов
	ОКС, главы поселений,
	Согласно договоров- 

	15
	Подготовка клиентской базы,заключение договоров по водоснабжению, по формированию квитанций на оплату услуг
	Главы поселений, руководители ресурсоснабжающих организаций
	с момента установле-ния тарифов

	16
	Проведение анализа ситуации с земельными участками под водонапорными башнями, подготовка предложений по способам разрешения этой проблемы 
	Гагин Е.А.
	К 15 февраля 2018

	17
	Проведение работ по формированию СЗЗ по скважинам, раположенным в адм.центрах поселений 
	Главы поселений
	К 1 июня

	18
	Получение лицензии на пользование недрами поэтапно, по мере готовности документации у поселений на СЗЗ вдоподающих башен
	Руководители ресурсоснабжающих организаций
	С 1 июня и далее

	19
	Мониторинг исполнения настоящего распоряжения
	ОПУ
	Постоянно, с докладом каждые 10 дней


К распоряжению администрации

Пильнинского муниципального района

От 01 февраля 2018 года
Состав рабочей группы по реализации Плана первоочередных мероприятий по совершенствованию организации водоснабжения населения на территории Пильнинского муниципального района Нижегородской области
1. Бочканов С.А. - глава администрации района, руководитель рабочей группы

2. Исаев В.И. - заместитель главы администрации района

3. Гагин Е.А. – заместитель главы администрации, руководитель КУМИ и ЗР

4. Сальникова С.В. - заместитель главы администрации района, начальник управления экономики, прогнозирования, инвестиций и поддержки предпринимательства 

5. Абдулганиева Н.А. - начальник управления по орг-правовым,кадровым вопросам и работе с органами МСУ 

6. Грачева Е.С. - руководитель финансового управления администрации района
