АДМИНИСТРАЦИЯ

ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «12» января 2021 года 								 		 №  05

О внесении изменений в муниципальную Программу комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры Пильнинского муниципального района

на 2014-2022 годы, утвержденную постановлением администрации Пильнинского муниципального района от 26 марта 2014 года № 233

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Бюджетным Кодексом РФ, Уставом Пильнинского муниципального района, решением Земского собрания Пильнинского муниципального района от 11.12.2020 № 50 «О районном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»,  администрация района постановляет:

1. 1. Внести в муниципальную Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пильнинского муниципального района на 2014-2022 годы, утвержденную постановлением администрации Пильнинского муниципального района от 26.03.2014 № 233, следующие изменения:

1.1. Наименование программы изложить в следующей редакции «Муниципальная Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пильнинского муниципального района на 2014-2023 годы»;

1.2. Изложить муниципальную Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пильнинского муниципального района на 2014-2023 годы  в новой редакции, согласно приложению.

2. Общему отделу Управления по организационно-правовым, кадровым вопросам и работе с органами местного самоуправления поселений администрации района обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления района Пильнинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района Д.Н.Цапина.

Глава местного самоуправления

Пильнинского муниципального района		                                   			        С.А. Бочканов

Приложение

к постановлению администрации

Пильнинского муниципального района

Нижегородской области

от «  12» января 2021 года №  05

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НА 2014-2023 ГОДЫ

ПАСПОРТ

муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Пильнинского муниципального района на 2014-2023 годы

| Наименование Программы | Муниципальная программа Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пильнинского муниципального района на 2014-2023 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Приказ Госстроя от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Муниципальный заказчик - координатор Программы | Управление строительства, ЖКХ, транспорта и градостроительной деятельности администрации Пильнинского муниципального района |
| Соисполнители мероприятий Программы | Все структурные подразделения Администрации района, администрация городского поселения р.п. Пильна, администрации сельских сельсоветов, организации коммунального комплекса при условии их участия в реализации Программы |
| Цели Программы | Обеспечение развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества оказываемых потребителям коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации |
| Задачи Программы | - Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем на территории Пильнинского муниципального района; - взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем; - повышение надежности систем и качества предоставляемых коммунальных услуг; - обеспечение процессов энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей Пильнинского муниципального района. |
| Сроки реализации Программы | 2014-2023 годы Программа реализуется в один этап |
| Нормативно-правовая база | - Федеральный закон от 06.10.20003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Федеральный закон от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее ФЗ-185); - Устав Пильнинского муниципального района. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 304797,4 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 69754,3 тыс. руб., областной бюджет – 132798,7 тыс. руб., районный бюджет – 100727,6 тыс. руб., внебюджетные источники – 1516,8 тыс. руб., в том числе по годам: ●2016 год – 42 240,4 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 5000,0 тыс. руб., областной бюджет –28 524,3 тыс. руб., районный бюджет – 8 716,1 тыс. руб.; ●2017 год – 5130,9 тыс. руб., в том числе: районный бюджет – 5130,9 тыс. руб.; ●2018 год – 23 655,2 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 2 720,7 тыс. руб., областной бюджет –13 639,4 тыс. руб., районный бюджет – 7 245,1 тыс. руб., средства бюджетов поселений-50,0 тыс. руб. ●2019 год – 61 130,0 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 9 123,8 тыс. руб., областной бюджет – 35 374,5 тыс. руб., районный бюджет – 15 672,6 тыс. руб.; средства бюджетов поселений – 959,1 тыс. руб.; ●2020 год – 106058,0 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 38804,2 тыс. руб.; областной бюджет – 54672,8 тыс. руб., районный бюджет – 12073,3 тыс. руб., средства бюджетов поселений – 507,7 тыс.руб.; ●2021 год – 16016,4 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 5127,8 тыс.руб., областной бюджет – 213,7 тыс. руб., районный бюджет – 10674,9 тыс. руб. ●2022 год – 21152,4 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 4488,9 тыс.руб., областной бюджет – 187,0 тыс. руб., районный бюджет – 16476,5 тыс. руб. ●2023 год – 29414,1 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 4488,9 тыс.руб., областной бюджет – 187,0 тыс. руб., районный бюджет – 24738,2 тыс. руб. |
| Индикаторы и непосредственные результаты | 1.Уровень газификации природным газом жилого фонда Пильнинского района: 2016 г. – 65,3%; 2017 г. – 66,8 %; 2018 г. – 67,2%; 2019 г. – 67,7%; 2020 г.-68,5%; 2021 г. – 69,3%; 2022 г. – 70%, 2023 г.- 70,7%. 1.1.Непосредственный результат: газифицировано жилого фонда в Пильнинском районе: 2016 г. – 90 жилых помещений; 2017 г. – 80 жилых помещений; 2018 г. – 80 жилых помещений; 2019 г. – 96 жилых помещений; 2020 г. – 115 жилых помещений; 2021 г. – 80 жилых помещений; 2022 г. – 80 жилых помещений. 2023 г. - 80 жилых помещений 1.2. Расселен аварийный жилой дом — 1. 2.Уровень восстановленных и отремонтированных памятных мест, посвященных ВОВ 1941-1945 гг.: 2020 г. – 100%. 2.1.Непосредственный результат: восстановлены и отремонтированы памятные места, посвященные ВОВ 1941-1945 гг.: 2020 г. – 33 памятных места, посвященных ВОВ 1941-1945 гг. 2.2. Расселен один аварийный жилой дом 100%. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Программа реализуется на всей территории Пильнинского муниципального района.Координатором Программы является Управление строительства, ЖКХ, транспорта и градостроительной деятельности администрации Пильнинского муниципального района. Для оценки эффективности реализации Программы администрацией Пильнинского муниципального района проводится ежегодный мониторинг выполнения экономических и иных показателей производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. Контроль за исполнением Программы осуществляют в пределах своих полномочий администрации Пильнинского муниципального района, городского поселения «р.п. Пильна», сельсоветов сельских поселений. |

1. Содержание проблемы

Жилищно-коммунальный комплекс Пильнинского муниципального района характеризуется неэффективной системой управления, дотационностью сферы и неудовлетворительным финансовым положением, высокими затратами, отсутствием экономических стимулов снижения издержек, связанных с оказанием жилищных и коммунальных услуг, неразвитостью конкурентной среды и, как следствие, высокой степенью износа основных фондов, неэффективной работой предприятий, большими потерями энергоресурсов.

Техническое состояние коммунальной инфраструктуры Пильнинского муниципального района морально и физически устарело. Существующие сети, оборудование, сооружения значительно изношены, неэффективны и в основном не соответствуют требованиям гарантированного, устойчивого и экономически эффективного предоставления коммунальных услуг.

Работы по ремонту инженерных сетей и оборудования планируются исходя из наличия финансовых средств, а не из расчетной годовой потребности в указанных работах, планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2 - 3 раза выше. Поэтому остается не решенной проблема улучшения технического состояния водопроводных и канализационных сетей, и как следствие, аварии и нарушения в режиме работы коммунального хозяйства. Отсутствуют положения, способствующие притоку инвестиций в энергосберегающие проекты, не задействованы методы экономического стимулирования производителей и потребителей энергоресурсов. Отсутствуют централизованные источники финансирования энергосбережения. В целях ускорения перевода экономики муниципального образования на энергосберегающий путь развития, содействия превращению энергосбережения в один из решающих факторов улучшения социальных условий жизни населения, а также для обеспечения перехода к новой модели устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса необходимо использование программно-целевого метода. Программа включает технические мероприятия по восстановлению основных фондов и по реализации новых инженерно-технических решений, сокращение затрат при производстве и транспортировке энергоресурсов.

Приоритетными направлениями мероприятий подпрограммы являются:

- строительство газопроводов высокого и низкого давления в сельских населенных пунктах;

- модернизация и капитальный ремонт котлов;

- установка систем учета электрической энергии и воды;

- улучшение теплотехнических характеристик зданий, включая наружные ограждающие конструкции и подвальные помещения, уплотнение оконных проемов.

Для обеспечения населения услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в районе функционируют основные предприятия:

- Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальщик» обслуживает тепловые сети, водопроводные сети территорий сельсоветов для предоставления услуг теплоснабжения и холодного водоснабжения потребителям, а также осуществляет обслуживание и использование полигона хранения твердых бытовых отходов.

- Муниципальное унитарное предприятие «Городской жилфонд» оказывает услуги по содержанию и ремонту жилья, водоснабжению и водоотведению, вывозу твердых бытовых отходов осуществляет функции управляющей компании многоквартирными жилыми домами, обслуживает очистные сооружения.

В настоящее время оба предприятия коммунального хозяйства испытывают острую потребность в инвестициях, которые необходимы для роста экономической активности, обновления основных фондов и внедрения прогрессивных технологий. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пильнинского муниципального района представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Пильнинского муниципального района. Основной задачей комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на период с 2014 до 2023 года является повышение надежности и качества функционирования существующих коммунальных систем и строительство новых.

Данная программа - это оценка развития систем жизнеобеспечения муниципального образования на перспективу.

2. Цель и задачи реализации Программы

Основная цель программы - Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Для достижения названных целей муниципальной программы предусматривается решение следующих задач:

- повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.

- обеспечение более комфортных условий проживания населения сельсовета.

- повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

- снижение потребления энергетических ресурсов.

- снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.

- улучшение экологической обстановки.

3. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в период 2014-2023 годы и выполняется в один этап.

4. Перечень основных мероприятий Программы.

Перечень основных мероприятий Программы представлен в таблицах 1-7.

Таблица 1

Перечень мероприятий по строительству и ремонту систем водоснабжения

на 2016-2023 гг.

| №№ п/п | Технологическое мероприятие | ед. изм. | кол-во | Всего средств, тыс.руб. | Реализация по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Электроснабжение водозабора (вторая линия) в д. Ясная Поляна | Ед. | 1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведение проектно-изыскательских работ по объекту "Реконструкция центрального водопровода от водозабора д. Алексеевка до ул. Колхозная р.п. Пильна" | км. | 1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Изготовление ПИРов по объекту "Строительство водопроводной станции 2-го подъема с установкой системы очистки воды в р.п. Пильна» | Ед. | 1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство водопроводной станции 2-го подъема в р.п. Пильна | Ед. | 1 | 1 320,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 320,0 |
| 5 | Проведение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция водопровода в с.Большое Андосово» | Ед. | 1 | 288,8 |  |  |  |  |  |  | 288,8 |  |
|  | Всего: |  |  | 1 608,8 |  |  |  |  |  |  | 288,8 | 1 320,0 |

Таблица 2

Перечень мероприятий по ремонту систем водоотведения

на 2016-2023 гг.

| №№ п/п | Технологическое мероприятие | ед. изм. | кол-во | Всего средств тыс. руб. | Реализация по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Канализационные сети р.п. Пильна» | Ед. | 1 | 3724,7 |  |  |  | 2607,3 | 1117,4 |  |  |  |
| 2 | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям для электроснабжения КНС-1, КНС-2, КНС-3 | Ед. | 3 | 17,3 |  |  |  |  | 17,3 |  |  |  |
| 3 | Строительство объекта «Канализационные сети р.п.Пильна Пильнинского района Нижегородской области» | км | 9,15 | 2 000,0 |  |  |  |  |  | 1 000,0 | 1 000,0 |  |
| 4 | Строительство наружных сетей канализации к объекту «Строительство здания школы в р.п. Пильна на 500 мест» | Ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Проведение государственной экспертизы проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости, и результатов инженерных изысканий по объекту «Канализационные сети р.п. Пильна Пильнинского района | Ед. | 1 | 1 836,9 |  |  |  |  | 1 836,9 |  |  |  |
| 6 | Переподключение наружных сетей канализации школы к объекту «Канализационные сети р.п.Пильна Пильнинского района Нижегородской области» | Ед. | 1 | 1 500,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 500,0 |
|  |  |  |  | 9 078,9 |  |  |  | 2 607,3 | 2 971,6 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 500,0 |

Таблица 3

Перечень мероприятий по газификации населенных пунктов

Пильнинского муниципального района на 2017 - 2023 гг.

| № п/п | Технологическое мероприятие | Ед. изм. | Кол-во | Всего средств, тыс. руб. | Реализация по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Межпоселковый газопровод высокого давления с. Романовка - с.Мамешево Распределительные газопроводы низкого давления с. Мамешево. | км | 16,0 | 38 709,6 | 38709,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Проектирование котельной на здание администрации района |  |  | 109,8 | 109,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Распределительные газопроводы высокого, среднего и низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в д. Ясная Поляна |  |  | 6 518,8 | 294,4 |  |  |  | 6 224,4 |  |  |  |
| 4. | Проектирование и строительство котельной для здания МУП «Коммунальщик» |  |  | 1 323,8 | 1323,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Строительство котельной и теплотрассы на здание администрации района |  |  | 1 802,8 | 1802,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Обеспечение теплоснабжением здания администрации района |  |  | 115,0 |  | 115,0 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Подготовка пректно-сметной документации на котельную для отопления дома культуры в с. Курмыш |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Реконструкция котельной (замена котлов) в котельной школы в с. Озерки |  |  | 338,0 |  | 338,0 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Врезка и пуск газа на объект «Установка котлов наружного размещения для отопления административного здания МУП «Коммунальщик» |  |  | 93,7 |  | 93,7 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Межпоселковый газопровод высокого давления от с. Мамешево до с. Юморга и газопровод низкого давления по с. Юморга |  |  | 34 111,6 |  |  | 14 667,8 | 19443,8 |  |  |  |  |
| 11. | Распределительные газопроводы высокого и низкого давления с. Бакшадино |  |  | 7 454,2 |  |  | 1 125,0 | 6329,2 |  |  |  |  |
| 12. | Распределительные газопроводы высокого, среднего и низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в с. Тенекаево |  |  | 3 357,8 |  |  |  | 2 000,0 | 1 357,8 |  |  |  |
| 13. | Распределительные газопроводы высокого, среднего и низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в с. Кисленка |  |  | 8 795,7 |  |  |  | 8 795,7 |  |  |  |  |
| 14. | Подготовка ПСД на реконструкцию котельной школы в с. Озерки и замена котлов с проведением пуско-наладочных работ и технического надзора |  |  | 408,2 |  | 96,9 | 311,3 |  |  |  |  |  |
| 15. | Ремонт газопровода в д. Ягодное |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 16. | Авторский надзор за строительством объекта «Межпоселковый газопровод высокого давления II категории от с. Мамешево до с. Юморга и газопровод низкого давления по с. Юморга» |  |  | 68,3 |  |  | 68,3 |  |  |  |  |  |
| 17. | Строительный контроль (технический надзор) за строительством объекта «Межпоселковый газопровод высокого давления II категории от с. Мамешево до с. Юморга и газопровод низкого давления с газопроводами – вводами по с. Юморга» |  |  | 98,8 |  |  | 98,8 |  |  |  |  |  |
| 18. | Пуско-наладочные работы по пуску и врезке газа на объекте «Межпоселковый газопровод высокого давления II категории от с. Мамешево до с. Юморга и газопровод низкого давления по с. Юморга» |  |  | 90,8 |  |  | 90,8 |  |  |  |  |  |
| 19. | Работы по проверке выполнения условий подключения подземного полиэтиленового газопровода и ГРП по объекту «Межпоселковый газопровод высокого давления II категории от с. Мамешево до с. Юморга и газопровод низкого давления с газопроводами – вводами по с. Юморга» |  |  | 207,5 |  |  | 207,5 |  |  |  |  |  |
| 20 | Изготовление схемы разграничения имущественной и эксплуатационной ответственности на объект «Межпоселковый газопровод высокого давления II категории от с. Мамешево до с. Юморга и газопровод низкого давления по с. Юморга» |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |
| 21 | Авторский надзор по объекту «Распределительные газопроводы высокого и низкого давления с. Бакшандино» |  |  | 16,4 |  |  |  | 16,4 |  |  |  |  |
| 22 | Строительный контроль (технический надзор) за строительством объекта «Распределительные газопроводы высокого и низкого с. Бакшандино» |  |  | 76,5 |  |  |  | 76,5 |  |  |  |  |
| 23 | Авторский надзор по объекту «Распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы – вводы к жилым домам с. Кисленка» |  |  | 17,6 |  |  |  | 17,6 |  |  |  |  |
| 24 | Строительный контроль (технический надзор) за строительством объекта «Распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы – вводы к жилым домам с. Кисленка» |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 25 | Пуско-наладочные работы по газопроводам, проверке выполнения условий подключения , подготовка акта и схемы разграничения эксплуатационной ответственности и акта схемы имущественной принадлежности газораспределительной системы и газоиспользующего оборудования по объекту «Распределительные газопроводы высокого и низкого с. Бакшандино» |  |  | 266,2 |  |  |  | 266,2 |  |  |  |  |
| 26 | Пуско-наладочные работы по газопроводам, проверке выполнения условий подключения , подготовка акта и схемы разграничения эксплуатационной ответственности и акта схемы имущественной принадлежности газораспределительной системы и газоиспользующего оборудования по объекту «Распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы – вводы к жилым домам с. Кисленка» |  |  | 157,7 |  |  |  | 157,7 |  |  |  |  |
| 27 | Пересогласование проектной документации на строительство газораспределительного газопровода на соответствие техническим условиям по объекту с. Мамешево, с. Юморга |  |  | 4,4 |  |  | 4,4 |  |  |  |  |  |
| 28 | Распределительные газопроводы высокого, среднего и низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в с. Княжиха |  |  | 18 520,0 |  |  |  | 5 368,0 | 13 152,0 |  |  |  |
| 29 | Распределительные газопроводы высокого, среднего и низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в пос. Южный р.п. Пильна с изготовлением ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Пересогласование проектной документации на строительство распределительного газопровода на соответствие техническим условиям |  |  | 4,7 |  |  |  | 4,7 |  |  |  |  |
| 31 | Выполнение теплотехнического расчета для проектирования газопровода высокого, среднего и низкого давления ул.пос.Южный и ул.Стройплощадка в р.п.Пильна с сопровождением документов по согласованиею с ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», ПАО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» |  |  | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |
| 32 | Авторский надзор по объекту «Распределительные газопроводы высокого, среднего и низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в с. Княжиха Пильнинского района Нижегородской области |  |  | 31,0 |  |  |  |  | 31,0 |  |  |  |
| 33 | Авторский надзор по объекту «Распределительные газопроводы высокого, среднего и низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в д. Ясная Поляна Пильнинского района Нижегородской области» |  |  | 20,0 |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |
| 34 | Авторский надзор по объекту «Распределительные газопроводы высокого, среднего и низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в с. Тенекаево Пильнинского района Нижегородской области» |  |  | 13,0 |  |  |  |  | 13,0 |  |  |  |
| 35 | Строительный контроль (технический надзор) по объекту «Распределительные газопроводы высокого, среднего и низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в с. Тенекаево Пильнинского района Нижегородской области» |  |  | 69,9 |  |  |  |  | 69,9 |  |  |  |
| 36 | Строительный контроль (технический надзор) по объекту «Распределительные газопроводы высокого, среднего и низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в с. Княжиха Пильнинского района Нижегородской области» |  |  | 192,0 |  |  |  |  | 192,0 |  |  |  |
| 37 | Строительный контроль (технический надзор) по объекту «Распределительные газопроводы высокого, среднего и низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в д. Ясная Поляна Пильнинского района Нижегородской области» |  |  | 245,0 |  |  |  |  | 245,0 |  |  |  |
| 38 | Пуско – наладочные работы по газопроводам, проверка выполнения условий подключения, подготовка акта и схемы разграничения эксплуатационной ответственности и акта схемы имущественной принадлежности газораспределительной системы и газоиспользующего оборудования по объекту «Распределительные газопроводы высокого, среднего и низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в д. Ясная Поляна Пильнинского района Нижегородской области» |  |  | 313,1 |  |  |  |  | 313,1 |  |  |  |
| 39 | Пуско – наладочные работы по газопроводам, проверка выполнения условий подключения, подготовка акта и схемы разграничения эксплуатационной ответственности и акта схемы имущественной принадлежности газораспределительной системы и газоиспользующего оборудования по объекту «Распределительные газопроводы высокого и низкого давления с. Княжиха Пильнинского района Нижегородской области» |  |  | 289,8 |  |  |  |  | 289,8 |  |  |  |
| 40 | Пуско – наладочные работы по газопроводам, проверка выполнения условий подключения, подготовка акта и схемы разграничения эксплуатационной ответственности и акта схемы имущественной принадлежности газораспределительной системы и газоиспользующего оборудования по объекту «Распределительные газопроводы высокого, среднего и низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в с. Тенекаево Пильнинского района Нижегородской области» |  |  | 297,1 |  |  |  |  | 297,1 |  |  |  |
| 41 | Проведение госэкспертизы по объекту «Строительство распределительного газопровода и газопроводов -вводов в с. Жданово Пильнинского района Нижегородской области» |  |  | 475,9 |  |  |  |  | 475,9 |  |  |  |
| 42 | Проверка выполнения условий подключения в части проверки проектной документации на соответствие ее выданным техническим условиям по объекту «Распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в с. Тенекаево Пильнинского района Нижегородской области» |  |  | 6,0 |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  |
| 43 | Проверка выполнения условий подключения в части проверки проектной документации на соответствие ее выданным техническим условиям по объекту «Распределительные газопроводы высокого, среднего и низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в с. Княжиха Пильнинского района Нижегородской области» |  |  | 6,0 |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  |
| 44 | Проверка выполнения условий подключения в части проверки проектной документации на соответствие ее выданным техническим условиям по объекту «Распределительные газопроводы высокого и низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в д. Ясная Поляна Пильнинского района Нижегородской области» |  |  | 6,0 |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  |
| 45 | Распределительные газопроводы высокого, среднего и низкого давления и газопроводы - вводы в с. Жданово Пильнинского района Нижегородской области |  |  | 5690,5 |  |  |  |  |  |  | 5 690,5 |  |
| 46 | Газификация МОУ СОШ в с. Курмыш |  |  | 5 000,0 |  |  |  |  |  |  | 2500,0 | 2 500,0 |
| 47 | Газификация МБДОУ Детский сад в с. Курмыш |  |  | 2 500,0 |  |  |  |  |  |  | 2500,0 |  |
| 48 | Выполнение работ по обрезке и заглушке надземного газопровода низкого давления котельной МУК «Пильнинский РКДЦ» по адресу: р.п.Пильна, ул. Тарлыкова, д. 8 |  |  | 6,8 |  |  |  |  | 6,8 |  |  |  |
|  | Изготовление проектной документации по объекту «Распределительные газопроводы высокого, среднего, низкого давления по ул. пос.Южный и ул. Стройплощадка в р.п.Пильна. Газопроводы – вводы к жилым домам» |  |  | 2 000,0 |  |  |  |  |  | 2 000,0 |  |  |
|  | Проведение госэкспертизы проектной документации по объекту «Распределительные газопроводы высокого, среднего, низкого давления по ул. пос.Южный и ул. Стройплощадка в р.п.Пильна. Газопроводы – вводы к жилым домам» |  |  | 1 000,0 |  |  |  |  |  | 1 000,0 |  |  |
|  | Вывод из эксплуатации котельной микрорайон Западный в р.п.Пильна Нижегородской области |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |
|  | Вывод из эксплуатации котельной № 1 по адресу: р.п.Пильна, ул. Ленина, д. 69 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
|  | Изготовление проектно-сметной документации на газификацию Дома культуры в с. Романовка и выполнение теплотехнического расчета на котельную Дома культуры в с. Романовка |  |  | 120,0 |  |  |  |  |  | 120,0 |  |  |
|  | Проведение госэкспертизы и проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство распределительного газопровода и газопроводов -вводов в с. Жданово Пильнинского района Нижегородской области» |  |  | 1 600,0 |  |  |  |  |  | 1 600,0 |  |  |
|  | Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства Реконструируемая котельная школы к сети газораспределения по адресу: Нижегородская область, Пильнинский район, с.Курмыш, ул.Мартьянова, д.55 |  |  | 353,8 |  |  |  |  | 141,5 | 212,3 |  |  |
|  | Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства Реконструируемая котельная дошкольной группы к сети газораспределения по адресу: Нижегородская область, Пильнинский район, с.Курмыш, ул.Юбилейная, д.16 |  |  | 199,0 |  |  |  |  | 79,6 | 119,4 |  |  |
|  | Проектные работы по реконструкции котельной школы по адресу: Нижегородская область, Пильнинский район, с.Курмыш, ул.Мартьянова, д.55 и котельной дошкольной группы по адресу: Нижегородская область, Пильнинский район, с.Курмыш, ул.Юбилейная, д.16 |  |  | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  | Распределительные газопроводы высокого, среднего и низкого давления и газопроводы - вводы в д. Архангеловка Пильнинского района Нижегородской области |  |  | 5 960,5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 960,5 |
|  | Распределительные газопроводы высокого, среднего и низкого давления и газопроводы - вводы в д. Лисья Поляна Пильнинского района Нижегородской области |  |  | 5 960,5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 960,5 |
|  | Газификация Дома культуры в с. Романовка |  |  | 3 000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 3 000,0 |
|  | ИТОГО |  |  | 158 858,8 | 42 240,4 | 743,6 | 16 678,9 | 42 505,8 | 23 026,9 | 5 551,7 | 10 690,5 | 17 421,0 |

Таблица 5

Мероприятия по проекту «Формирование современной городской среды»

| № п/п | Технические мероприятия | Всего, тыс. руб. | Реализация программы по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Предоставление субсидии на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды | 36 468,8 | 4 584,8 | 5 930,3 | 7302,1 | 6 659,4 | 6 367,8 | 6 367,8 |
|  |  | 36 468,8 | 4 584,8 | 5 930,3 | 7302,1 | 6 659,3 | 6 367,8 | 6 367,8 |

Таблица 6

Перечень мероприятий по техническому и аварийно-диспетчерскому обслуживанию

газопроводов и газового оборудования на 2016-2023 гг.

| № п/п | Технологическое мероприятие | ед. изм. | кол-во | Всего средств тыс. руб. | Реализация по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание газопроводов и газового оборудования | км | 166,81 | 19 634,9 | - | 4 387,3 | 2 391,5 | 2 685,0 | 1 755,2 | 2 805,3 | 2 805,3 | 2 805,3 |
|  |  |  |  | 19 634,9 |  | 4 387,3 | 2 391,5 | 2 685,0 | 1 755,2 | 2 805,3 | 2 805,3 | 2 805,3 |

Таблица 7

Перечень мероприятий по развитию улично-дорожной сети дорог и тротуаров общего пользования местного значения на 2019-2023 гг.

| №№ п/п | Технологическое мероприятие | ед. изм. | кол-во | Всего средств тыс. руб. | Реализация по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Развитие улично-дорожной сети дорог и тротуаров общего пользования местного значения в городском поселении «р.п. Пильна» | км | 1,1 | 3 077,3 | 3077,3 |  |  |  |  |
| 2 | Разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги Подъезд к ферме № 1 в с. Петряксы Пильнинском районе Нижегородской области от а/д 22 ОП МЗ 22НН-3357 Знаменское-Петряксы (продолжение дороги по ул. Советская с. Петряксы с западной стороны) | км | 0,5 | 908,5 | 908,5 |  |  |  |  |
| 3 | Разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги Подъезд к МТФ № 2 по ул. Советская с. Петряксы с восточной стороны Пильнинского района Нижегородской области | км | 0,35 | 778,8 | 778,8 |  |  |  |  |
| 4 | Разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги Проезд от ул. Свободы с. Старомочалеи до земель КФХ ( МТФ № 2) в сторону с. Жданово Пильнинского района Нижегородской области | км | 0,77 | 1 040,0 | 1040,0 |  |  |  |  |
| 5 | Экспертиза сметной документации на проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция автомобильной дороги Проезд от ул. Свободы c. Старомочалеи до земель КФХ (МТФ №2) в сторону с.Жданово Пильнинского района Нижегородской области» |  |  | 55,1 | 55,1 |  |  |  |  |
| 6 | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: Проезд от ул. Свободы с. Старомочалеи до земель КФХ (МТФ № 2) в сторону с. Жданово Пильнинского района Нижегородской области |  |  | 478,0 | 478,0 |  |  |  |  |
| 7 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: Проезд от ул. Свободы с. Старомочалеи до земель КФХ (МТФ № 2) в сторону с. Жданово Пильнинского района Нижегородской области |  |  | 24,0 | 24,0 |  |  |  |  |
| 8 | Экспертиза сметной документации на проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к ферме № 1 в с. Петряксы Пильнинском районе Нижегородской области от а/д 22 ОП МЗ 22Н-3457 Знаменское-Петряксы (продолжение дороги по ул.Советская с Петряксы с западной стороны)» |  |  | 51,1 | 51,1 |  |  |  |  |
| 9 | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: Подъезд к ферме №1 в с. Петряксы Пильнинского района Нижегородской области от а\д 22 ОП МЗ 22Н-3457 Заменское-Петряксы (продолжение дороги по ул. Советская с. Петряксы с западной стороны) |  |  | 460,1 | 460,1 |  |  |  |  |
| 10 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: Подъезд к ферме №1 в с. Петряксы Пильнинского района Нижегородской области от а\д 22 ОП МЗ 22Н-3457 Знаменское-Петряксы (продолжение дороги по ул. Советская с. Петряксы с западной стороны) |  |  | 24,0 | 24,0 |  |  |  |  |
| 11 | Экспертиза сметной документации на проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к ферме №2 по ул.Советская с.Петряксы с восточной стороны Пильнинского района Нижегородской области» |  |  | 48,3 | 48,3 |  |  |  |  |
| 12 | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: Подъезд к ферме № 2 по ул. Советская с. Петряксы с восточной стороны Пильнинского района Нижегородской области |  |  | 432,4 | 432,4 |  |  |  |  |
| 13 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: Проектная документация и результаты инженерных изысканий по объекту: Подъезд к ферме № 2 по ул. Советская с. Петряксы с восточной стороны Пильнинского района Нижегородской области |  |  | 24,0 | 24,0 |  |  |  |  |
| 14 | Строительство автомобильной дороги «Подъезд к ферме № 1 в с. Петряксы Пильнинского района Нижегородской области от а/д 22 ОП МЗ 22Н-3457 Знаменское – Петряксы (продолжение дороги по ул. Советская с. Петряксы с западной стороны)» | км | 0,435 | 11 781,5 |  | 11 781,5 |  |  |  |
| 15 | Строительство автомобильной дороги «Подъезд к ферме № 2 по ул. Советская с. Петряксы с восточной стороны Пильнинского района Нижегородской области» | км | 0,640 | 13 277,7 |  | 13 277,7 |  |  |  |
| 16 | Строительство автомобильной дороги «Проезд от ул. Свободы с. Старомочалеи до земель КФХ (МТФ № 2) в сторону с. Жданово Пильнинского района Нижегородской области» | км | 0,648 | 24 361,8 |  | 24 361,8 |  |  |  |
| 17 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Колхозная км 0+270 - км 1+620 в р.п.Пильна Нижегородской области | км | 1,350 | 6 778,1 |  | 6 778,1 |  |  |  |
| 18 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Красная Новь км 0+495 – км 2+300, по ул.Будённого км 0+000 - км 0+062 в с.Можаров Майдан Пильнинского муниципального района Нижегородской области | км | 1,867 | 7 873,4 |  | 7 873,4 |  |  |  |
| 19 | Ремонт участка автомобильной дороги по переулку от д.№54 по ул. Урицкого до д.№32 ул.Новая, км 0+000-км 0+32 в р.п.Пильна Нижегородской области | км | 0,320 | 1 225,8 |  | 1 225,8 |  |  |  |
| 20 | Нераспределенные средства субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | 66,2 |  | 66,2 |  |  |  |
|  | Итого |  | 2,72 | 72 766,1 | 7401,6 | 65 364,5 |  |  |  |

Таблица 8

Мероприятия по обустройству и восстановлению памятных мест,

посвященных Великой Отечественной Войне 1941 – 1945 г.г.

| № п/п | Технические мероприятия | Всего, тыс. руб. | Реализация программы по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Обустройство и восстановление памятных мест, посвященных Великой Отечественной Войне 1941 – 1945 г.г. | 2 811,7 | 2 811,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2 811,7 | 2 811,7 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 9

Мероприятия по расселению жилого дома, расположенного по адресу: Пильнинский район, пос. Ваньково, ул. Лесная, д.2

| № п/п | Технические мероприятия | Всего, тыс. руб. | Реализация программы по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Мероприятия по расселению жилого дома, расположенного по адресу: Пильнинский район, пос. Ваньково, ул. Лесная, д.2 | 2 826,0 | 2 826,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2 826,0 | 2 826,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Финансовое обеспечение Программы.

Основные мероприятия программы направлены на привлечение бюджетных и внебюджетных инвестиций в обеспечение комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пильнинского муниципального района, а также на внедрение механизмов, обеспечивающих осуществление планируемого строительства новых, реконструкции и комплексного обновления (модернизации) существующих систем коммунальной инфраструктуры.

Предполагаемое финансовое обеспечение Программы

Основными источниками инвестирования Программы являются (табл.8):

• средства, организаций коммунального комплекса и кредитные средства (внебюджетные средства).

•средства областного бюджета.

•средства местного бюджета.

Общий объем финансирования Программы составляет 304054,0 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 69474,4 тыс. руб.

- областной бюджет –132787,0 тыс. руб.,

- районный бюджет – 100727,6 тыс. руб.

- средства бюджетов поселений – 1065,0

- внебюджетные средства – 0 тыс. руб.

Финансовое обеспечение Программы по периодам реализации мероприятий

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Источник инвестирования | Инвестиции на реализацию мероприятий Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ВСЕГО |
| 1. | Мероприятия в сфере водоснабжения | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  | 288,8 | 1 320,0 | 1 608,8 |
|  |  | Средства бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  | 288,8 | 1 320,0 | 1 608,8 |
| 2. | Мероприятия в сфере водоотведения | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  | 2 476,9 | 1 956,4 |  |  |  | 4 433,3 |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  | 130,4 | 959,3 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 500,0 | 4 589,7 |
|  |  | Средства бюджетов поселений |  |  |  |  | 55,9 |  |  |  | 55,9 |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 2607,3 | 2 971,6 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 500,0 | 9 078,9 |
| 3. | Мероприятия в сфере газоснабжения | Федеральный бюджет | 5000,0 |  |  | 4000,0 | 6 100,0 |  |  |  | 15100,00 |
|  |  | Областной бюджет | 28524,3 |  | 12233,8 | 28654,9 | 11 231,3 |  |  |  | 80 644,3 |
|  |  | Районный бюджет | 8716,1 | 743,6 | 4445,1 | 9850,9 | 5 695,6 | 5 551,7 | 10 690,5 | 17 421,0 | 63114,5 |
|  |  | Средства бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 42240,4 | 743,6 | 16678,9 | 42505,8 | 23 026,9 | 5 551,7 | 10 690,5 | 17 421,0 | 158858,8 |
| 4. | Мероприятия в сфере «Инженерная инфраструктура территории комплексной малоэтажной застройки р.п. Пильна» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Мероприятия в сфере «Благоустройство территорий» по реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» | Федеральный бюджет |  |  | 2720,7 | 5123,8 | 5904,3 | 5 127,8 | 4488,9 | 4488,9 | 27854,4 |
|  |  | Областной бюджет |  |  | 1405,6 | 213,5 | 246,0 | 213,7 | 187,0 | 187,0 | 2452,8 |
|  |  | Районный бюджет |  |  | 408,5 | 593,0 | 700,0 | 1317,9 | 1691,9 | 1691,9 | 6403,2 |
|  |  | Средства бюджетов поселений |  |  | 50,0 |  | 451,8 |  |  |  | 501,8 |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  | 4584,8 | 5930,3 | 7302,1 | 6 659,4 | 6367,8 | 6367,8 | 37212,2 |
| 6. | Техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание газопроводов и газового оборудования | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  | 4387,3 | 2391,5 | 2685,0 | 1755,2 | 2805,3 | 2805,3 | 2805,3 | 19634,9 |
|  |  | Средства бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 4387,3 | 2391,5 | 2685,0 | 1755,2 | 2805,3 | 2805,3 | 2805,3 | 19634,9 |
| 7. | Мероприятия в области проектирования, строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 26799,9 |  |  |  | 26799,9 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  | 4029,2 | 36166,6 |  |  |  | 40195,8 |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  | 2413,3 | 2398,0 |  |  |  | 4811,3 |
|  |  | Средства бюджетов поселений |  |  |  | 959,1 |  |  |  |  | 959,1 |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 7401,6 | 65364,5 |  |  |  | 72766,1 |
| 8. | Мероприятия по благоустройству и восстановлению памятных мест, посвященных ВОВ 1941-1945 гг. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 2811,7 |  |  |  | 2811,7 |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  | 2811,7 |  |  |  | 2811,7 |
| 9 | Мероприятия по расселению жилого дома, расположенного по адресу: Пильнинский район, пос. Ваньково, ул. Лесная, д.2 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 2260,8 |  |  |  | 2260,8 |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  | 565,2 |  |  |  | 565,2 |
|  |  | Средства бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  | 2826,0 |  |  |  | 2826,0 |
|  | Всего мероприятия по Программе | Федеральный бюджет | 5000,0 |  | 2720,7 | 9123,8 | 38804,2 | 5127,8 | 4488,9 | 4488,9 | 69754,3 |
|  |  | Областной бюджет | 28524,3 |  | 13639,4 | 35374,5 | 54672,8 | 213,7 | 187,0 | 187,0 | 132798,7 |
|  |  | Районный бюджет | 8716,1 | 5130,9 | 7245,1 | 15672,6 | 12073,3 | 10674,9 | 16476,5 | 24738,2 | 100727,6 |
|  |  | Средства бюджетов поселений |  |  | 50,0 | 959,1 | 507,7 |  |  |  | 1516,8 |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 42240,4 | 5130,9 | 23655,2 | 61130,0 | 106058,0 | 16016,4 | 21152,4 | 29414,1 | 304797,4 |

6. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

| № п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пильнинского муниципального района на 2014-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень газификации природным газом жилого фонда Пильнинского района: | % | 65,3 | 66,8 | 67,2 | 67,7 | 68,5 | 69,3 | 70,0 | 70,7 |
|  | Непосредственный результат 1.1.: Газифицировано жилого фонда в Пильнинском районе | Ед. | 90 | 80 | 80 | 96 | 115 | 80 | 80 | 80 |
| 1.2. | Уровень восстановленных и отремонтированных памятных мест, посвященных ВОВ 1941-1945 гг. | % |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Непосредственный результат 1.2.: Восстановлено и отремонтировано памятных мест, посвященных ВОВ 1941-1945 гг. | Ед. |  |  |  |  | 32 |  |  |  |

7. Управление Программой

Ответственными за реализацию Программы являются все структурные подразделения Администрации района, администрации сельских поселений, организации коммунального комплекса при условии их участия в реализации Программы.

Практическая реализация мероприятий предлагаемой Программы позволит достичь ряда положительных структурных эффектов в следующих областях:

- надежность и качество оказываемых жилищно-коммунальных услуг;

- эффективность функционирования организаций коммунального комплекса, сбережение топливно-энергетических и водных ресурсов;

- снижение темпов прироста стоимости отдельных видов жилищно-коммунальных услуг для конечных потребителей;

- техническая и экономическая доступность коммунальных услуг;

- экологическая безопасность;

- благоустройство территорий районного поселка и сельских населенных пунктов за счет расширения мощностей производственных фондов коммунальной инфраструктуры;

- функционирование систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;

- повышение инвестиционной привлекательности Пильнинского муниципального района;

- улучшение уровня жизни населения.

8. Мониторинг и корректировка Программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пильнинского муниципального района является периодический контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пильнинского муниципального района включает в себя периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается Земским собранием Пильнинского муниципального района по итогам результатов реализации Программы.