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АДМИНИСТРАЦИЯ
ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «08» июля 2026 года
                       № 513
Об утверждении муниципальной программы 

«Комплексное развитие социальной инфраструктуры Пильнинского муниципального округа Нижегородской области на 2026-2028 годы»
В соответствии с п. 5.1. ст. 26. Градостроительного кодекса РФ, законом Нижегородской области от 04.05.2022 г. № 50-З «О преобразовании муниципальных образований Пильнинского муниципального района Нижегородской области», Уставом Пильнинского муниципального округа Нижегородской области, решением Совета депутатов Пильнинского муниципального района Нижегородской области от 25.03.2022 г. № 07 «О преобразовании муниципальных образований путем объединения всех поселений, входящих в состав Пильнинского муниципального района Нижегородской области, с согласия населения и наделения вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа с наименованием «Пильнинский муниципальный округ Нижегородской области», Порядком разработки, реализации и  оценки эффективности муниципальных программ Пильнинского муниципального округа Нижегородской области, утвержденным постановлением администрации округа от 03.07.2023 № 719, администрация Пильнинского  муниципального округа Нижегородской области постановляет:

           1. Утвердить прилагаемую программу комплексного развития социальной инфраструктуры Пильнинского муниципального округа Нижегородской области.
           2. Общему отделу управления по организационно-правовым и кадровым вопросам администрации Пильнинского муниципального округа обеспечить размещение данного постановления на официальном сайте органов местного самоуправления округа.
           3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации округа Н.В. Любаеву.
Глава местного самоуправления   округа  
          



Д.Н. Цапин                                    

                                                                                      Утверждена               

Постановлением администрации
Пильнинского муниципального округа
Нижегородской области 

                                         От «08» июля 2026 г. № 513
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

  ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА Нижегородской области
НА 2026 - 2028 ГОДЫ»
ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ   ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА Нижегородской области НА 2026 - 2028 ГОДЫ»
	Наименование Программы
	Муниципальная программа «Комплексное развитие систем транспортной  инфраструктуры    Пильнинского муниципального округа Нижегородской области на 2026-2028 годы»



	Основание для разработки Программы
	- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»; 

- Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 №1440 "Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов";
- Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 №1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов";
- Генеральный план Пильнинского муниципального округа Нижегородской области. 

	Муниципальный заказчик-
координатор Программы
	Управление
строительства,
ЖКХ,
транспорта
и
градостроительной
деятельности  администрации Пильнинского муниципального округа Нижегородской области

	Соисполнители Программы
	Структурные подразделения Администрации Пильнинского муниципального округа, 

организации образования, культуры, здравоохранения при условии их участия в реализации Программы

	Цель Программы
	 - Сбалансированное, перспективное развитие системы социальной инфраструктуры Пильнинского муниципального округа Нижегородской области в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения;
- Достижение расчетного уровня обеспеченности населения   услугами в области культуры, образования и спорта

	Задачи Программы
	- Обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры;

- Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры округа в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

– Создание благоприятных условий для привлечения населения округа к организованным занятиям физической культурой и спортом;

 – Создание новых мест в общеобразовательных учреждениях округа в соответствии с прогнозируемой потребностью и действующими требованиями к условиям обучения и воспитания; 

– Обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры округа.

	Целевые показатели (индикаторы) развития социальной инфраструктуры
	 Программа разработана в интересах социально-экономического развития Пильнинского  муниципального округа, в сферах реализации социальной  политики на территории округа и направлена на решение социальных задач.

Мероприятиями Программы предусмотрено решение следующих приоритетных задач: 

- Развитие систем социальной  инфраструктуры поселений Пильнинского муниципального округа. 

- Доля объектов социальной инфраструктуры, отвечающих нормативным-техническим требованиям достигнет 100%.



	Этапы и сроки реализации Программы
	Программа реализуется в один этап.

Срок реализации программы: 2026 – 2028 годы

	Объем  и источники финансирования Программы


	Финансирование мероприятий Программы осуществляется в рамках средств, предусмотренных в бюджете Пильнинского муниципального округа на соответствующий год. Объемы финансирования мероприятий Программы подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей доходной базы местного бюджета. 

Общий объем финансирования Программы составит  58710,9 тыс. руб.

	
	Наименование программы
	Источники финансирования
	Расходы (тыс. руб.) по годам
	Всего



	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	
	
	

	
	Муниципальная программа «Комплексное развитие систем социальной инфраструктуры  Пильнинского муниципального округа Нижегородской области на 2026-2028 годы»


	Всего
	32630,9
	12878,0
	13202,0
	
	
	58710,9

	
	
	Местный бюджет 
	6910,9
	643,5
	661,0
	
	
	8215,4

	
	
	Областной бюджет
	25720,0
	12234,5
	12541,0
	
	
	50495,5

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прочие источники
	
	
	
	
	
	

	Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
	Наименование индикатора/непосредственного результата
	Ед. измерения
	Значение индикатора целей программы по окончании реализации программы

	
	1
	2
	3
	
	4


	
	Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Пильнинского муниципального округа Нижегородской области на 2024-2028 годы»



	
	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	
	1
	Индикатор 1.   Доля объектов социальной инфраструктуры, отвечающих нормативно-техническим требованиям 
	%
	45,0
	55,0
	65,0


2. Текстовая часть муниципальной программы

2.1.
Характеристика текущего состояния

          Направлением  работы  Пильнинского муниципального округа  Нижегородской области является   деятельность,  направленная  на  обеспечение  эффективной  работы  муниципальных  учреждений  образования, физической культуры и спорта, учреждений  культуры  поселений  совместно  с  органами  местного  самоуправления  поселений,  развитие,  оптимизацию  сети учреждений  образования, физической культуры и спорта,  учреждений  культурно-досуговой  сферы,  библиотек,  музея   через укрепление их  материальной  базы,  создание  условий  для  культурно - творческой  деятельности,  эстетического, художественного,  патриотического  воспитания  населения,  сохранение  и  пропаганду  культурно - исторического  наследия.

Администрация Пильнинского муниципального округа  осуществляет в пределах своих полномочий меры, направленные на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Пильнинского муниципального округа, реализацию прав национальных меньшинств, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.

          С целью реализации права граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования в Пильнинском муниципальном округе Нижегородской области на 1 января 2026 года функционирует: 11 общеобразовательных школ, 9 детских садов, 10 дошкольных групп, 2 учреждения дополнительного образования детей.

Сеть учреждений культуры округа включает: МБУК Пильнинский культурно-досуговый центр, МБУК «Пильнинская централизованная библиотечная система» (центральная и детская библиотеки, 15 сельских библиотечных филиалов), МБУ ДО «Пильнинская ДШИ им. С. М. Ляпунова», МБУК «Пильнинский краеведческий музей», имеющие статус юридических лиц и осуществляющие свою деятельность на уровне муниципального округа, а также 21 сельских клубных учреждений культуры, осуществляющих свою   деятельность на уровне поселений.

           Градостроительная деятельность на территории Пильнинского муниципального округа Нижегородской области осуществляется в соответствии с: 

           - Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

           - Законом Нижегородской области от 08.04.2008 №37-З «Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области»; 

           - Генеральным планом Пильнинского муниципального округа Нижегородской области;

           - Правилами землепользования и застройки поселений Пильнинского муниципального района Нижегородской области;

          - Региональными нормативами градостроительного проектирования Нижегородской области;

          - Местными нормативами градостроительного проектирования Пильнинского муниципального округа Нижегородской области.

          Одним из критериев оценки качества жизни населения является наличие и уровень обеспеченности объектами социального и культурно-бытового обслуживания, качество предоставляемых объектами услуг.

          Обеспеченность населения объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения осуществляется в следующих областях: образование, здравоохранение, физическая культура и массовый спорт, культура.

          В целях обеспечения устойчивого развития территории, развития социальной инфраструктуры, обеспечения учета интересов граждан и их объединений в округе определены основные задачи и направления развития градостроительной деятельности. Наиболее приоритетной задачей является разработка градостроительной и землеустроительной документации для эффективного управления и развития территории муниципального округа.

2.2. Цели, задачи

Стратегическими задачами развития отрасли образования является: 

- оптимизация сети образовательных учреждений; 

- строительство новых объектов инфраструктуры; 

- реконструкция существующих объектов инфраструктуры;

 - совершенствование содержания, технологии обучения и воспитания; 

- развитие системы обеспечение качества образования; 

- повышение эффективности управления в отрасли.

          Концентрация финансовых вложений должна способствовать оснащению школ современным оборудованием, в первую очередь – компьютерным оборудованием, наглядными пособиями и прочее, а также привлечению квалифицированных кадров.

          Конечной целью всех этих организационных мероприятий является повышение качества школьной подготовки, общего культурного уровня молодежи и создание условий для нормального развития личности каждого молодого человека.

         С учетом существующей возрастной структуры населения наблюдается неполная загрузка школ и детских садов. Данная ситуация связана с особенностями муниципального округа.

Потребности в учреждениях культуры, физкультуры и спорта 
         Основные задачи в сфере культуры: 

- сохранение культурного потенциала и культурного наследия, сети учреждений культуры и искусства; 

- развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства; 

- продолжение работы по совершенствованию системы мониторинга состояния и использования памятников истории и культуры, сохранности предметов библиотечных фондов.

          Современное развитие сферы культуры должно быть направлено на просвещение населения об истории и культуре своего края, способствующее росту национального самосознания и гордости за свою малую родину.

         Основные задачи в сфере физической культуры и спорта должны быть направлены на: 

-  достижения нормативов обеспеченности объектов физической культуры и спорта; 

- оснащение спортивных залов и площадок (в том числе школьных) современным спортивным оборудованием и инвентарем; 

- приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ, центров дополнительного образования (спортивных секций).

Цели программы: 
- Обеспечение конституционных прав граждан, проживающих на территории Пильнинского муниципального округа на доступ к культурным ценностям, на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, сохранение и развитие культурного, духовно-нравственного, интеллектуального ресурса населения Пильнинского муниципального округа, повышение качества услуг в сфере культуры Пильнинского муниципального округа, создание позитивного культурного образа территории муниципального образования. 
- Формирование на территории Пильнинского муниципального округа образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования, отвечающего потребностям инновационного развития экономики региона, ожиданиям общества и каждого гражданина
Задачи программы:

- Развитие библиотечного дела, приобщение к книге и чтению;

- Создание условий и возможностей для повышения роли музея в воспитании и просвещении населения Пильнинского муниципального округа в его лучших традициях и достижениях;

- Сохранение традиционной народной культуры, развитие самодеятельного художественного творчества, организация досуга и отдыха;

- Расширение дополнительных образовательных программ в сфере культуры и искусства;

            - Создание условий для повышения качества и разнообразия бухгалтерских услуг в сфере культуры.
- Реализация права детей на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и психического развития детей как основы их успешного обучения в школе.

· Совершенствование содержания и технологий образования, создание в системе общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями.

· Создание условий, обеспечивающих соответствие системы дополнительного образования требованиям инновационного развития экономики, удовлетворение ожиданий общества и каждого гражданина, создание в системе воспитания и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей. 

· Обеспечение социально-правовой защиты детей на территории Пильнинского муниципального округа.

· Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность качественного образования.

· Обеспечение организационных, информационных и методических условий для реализации Программы

  -  Совершенствование правовых, социально-экономических и организационных условий для успешной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития Пильнинского муниципального округа Нижегородской области, содействие успешной интеграции молодежи в общество, повышение ее роли в жизни округа, региона и страны.

2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

           Программа реализуется в 2026 - 2028 годах в один этап.
3. Перечень основных мероприятий муниципальной программы.
Перечень основных мероприятий

муниципальной программы в социальной сфере 
 Таблица 1.
	N

п/п
	Наименование

мероприятия
	  Категория  

  расходов   

(капвложения,

   НИОКР и   

   прочие    

  расходы)   
	Сроки

выполнения
	Исполнители

мероприятий
	Объем финансирования

(по годам)



	
	
	
	
	
	2026

год
	2027

год
	2028

год
	
	
	Всего

	
	Цель муниципальной программы:  

Сбалансированное, перспективное развитие системы социальной инфраструктуры Пильнинского муниципального округа Нижегородской области в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения

	Основное     мероприятие 3.1. Капитальный ремонт фасада МОУ «Пильнинская СШ № 2» им. А.С. Пушкина р.п. Пильна Нижегородской области
	прочие
	2026-2028
	Управление
строительства,
ЖКХ,
транспорта
и
градостроительной
деятельности  администрации Пильнинского муниципального округа
	19821,0
	
	
	
	
	19821,0

	Основное     мероприятие 3.2. Устройство водоснабжения, канализации и благоустройство территории для модульной лыжной базы р.п. Пильна Нижегородской области, расположенной в парке 40 лет Октября
	прочие
	2026-2028
	Управление
строительства,
ЖКХ,
транспорта
и
градостроительной
деятельности  администрации Пильнинского муниципального округа
	1491,4
	
	
	
	
	1491,4

	Основное     мероприятие 3.3. Мероприятия по укреплению и развитию спортивных площадок (сооружений)
	прочие
	2026-2028
	Управление
строительства,
ЖКХ,
транспорта
и
градостроительной
деятельности  администрации Пильнинского муниципального округа
	8612,0
	
	
	
	
	8612,0

	Основное     мероприятие 3.4. Капитальный ремонт кровли Можаров-Майданской СОШ с. Можаров-Майдан Пильнинского муниципального округа  Нижегородской области
	прочие
	2026-2028
	Управление
строительства,
ЖКХ,
транспорта
и
градостроительной
деятельности  администрации Пильнинского муниципального округа
	
	7668,0
	
	
	
	7668,0

	Основное     мероприятие 3.5. Благоустройство территории МБДОУ Детский сад № 3 «Буратино» в р.п. Пильна  Пильнинского муниципального округа  Нижегородской области
	прочие
	2026-2028
	Управление
строительства,
ЖКХ,
транспорта
и
градостроительной
деятельности  администрации Пильнинского муниципального округа
	
	5210,0
	
	
	
	5210,0

	Основное     мероприятие 3.6. Капитальный ремонт внутренних помещений  МОУ «Пильнинская СШ № 2» им. А.С. Пушкина р.п. Пильна Нижегородской области
	прочие
	2026-2028
	Управление
строительства,
ЖКХ,
транспорта
и
градостроительной
деятельности  администрации Пильнинского муниципального округа
	
	
	7987,0
	
	
	7987,0

	Основное     мероприятие 3.7. Капитальный ремонт МБДОУ Можаров-Майданский Детский сад  с. Можаров-Майдан Пильнинского муниципального округа  Нижегородской области
	прочие
	2026-2028
	Управление
строительства,
ЖКХ,
транспорта
и
градостроительной
деятельности  администрации Пильнинского муниципального округа
	
	
	5215,0
	
	
	5215,0

	Основное     мероприятие 3.8. Строительство Дома культуры на 182 места в с. Ожгибовка Пильнинского округа  Нижегородской области
	прочие
	2026-2028
	Управление
строительства,
ЖКХ,
транспорта
и
градостроительной
деятельности  администрации Пильнинского муниципального округа
	2706,5
	
	
	
	
	2706,5

	Всего
	
	
	
	32630,9
	12878,0
	13202,0
	
	
	58710,9


4. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты Программы

Таблица 2.

	N п/п
	Наименование индикатора/непосредственного результата
	Ед. измерения
	Значение индикатора/непосредственного результата

	
	
	
	2026г.
	2027г
	2028 г.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	Муниципальная программа

«Развитие социальной  инфраструктуры  Пильнинского муниципального округа Нижегородской области»
	
	
	
	
	

	1
	 Количество отремонтированных и вновь построенных объектов 
	Ед.
	3
	2
	2
	

	2
	Доля объектов,  отвечающих нормативно-техническим требованиям
	%
	45
	55
	65
	


5. Оценка планируемой эффективности Программы

Оценка планируемой эффективности выполнения Программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах достижения цели, решения задач и выполнения мероприятий Программы. Результаты оценки эффективности используются для корректировки плана реализации, а также подготовки предложений по внесению в установленном порядке корректив непосредственно в Программу.

Методика оценки эффективности  Программы

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе:

1) Оценки степени достижения целей и решения задач Программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Программы и их плановых значений, по формуле:

Сд = Зф /Зп*100%, 

Где:

Сд – степень достижения целей (решения задач);

Зф – фактическое значение индикатора (показателя) Программы;

Зп – плановое значение индикатора (показателя) Программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или снижение значений;

2) Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного и областного (при условии выделения) бюджетов Программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Программы в целом и ее подпрограмм, по формуле:

Уф = Фф/Фп *100%, 

Где:

Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы;

3) Степени реализации мероприятий Программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий Программы по годам на основе ежегодных планов реализации Программы.

До начала очередного года реализации настоящей Программы ответственный исполнитель по каждому показателю (индикатору) Программы определяет интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация Программы характеризуется:

- высоким уровнем эффективности;

- удовлетворительным уровнем эффективности;

- неудовлетворительным уровнем эффективности.

Верхняя граница интервала значений показателя (индикатора) для целей отнесения настоящей Программы к высокому уровню эффективности определяется значением, соответствующим 95-процентному плановому приросту показателя (индикатора) на соответствующий год; нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для целей отнесения настоящей Программы к высокому уровню эффективности определяется значением, соответствующим 75-процентному плановому приросту показателя (индикатора) на соответствующий год.

Настоящая Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- значения 95 процентов и более показателей Программы соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения Программы к высокому уровню эффективности;

- уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы (Уф) составил не менее 95 процентов;

- не менее 95 процентов мероприятий Программы, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Настоящая Программа считается реализуемой с удовлетворительным  уровнем эффективности, если:

- значения 80 процентов и более показателей Программы соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения Программы к высокому уровню эффективности;

- уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы (Уф) составил не менее 70 процентов;

- не менее 80 процентов мероприятий Программы, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация настоящей Программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной

программы за счет средств бюджетов 

Таблица 3.
	    Статус и наименование    
	 муниципальный

   заказчик-   

 координатор,  

 соисполнители
	 
	Расходы (тыс. руб.), годы

	
	
	
	2026

год
	2027

год


	2028

год


	
	

	       1       
	       2       
	       3       
	    4    
	    5    
	    6    
	
	

	Наименование   

Муниципальной программы   «Комплексное развитие социальной   инфраструктуры    Пильнинского муниципального округа Нижегородской области на 2026-2028 годы»

   
	Управление строительства, ЖКХ, транспорта
и градостроительной деятельности   

администрации Пильнинского муниципального округа
	всего          
	32630,9
	12878,0
	13202,0
	
	

	
	
	Федеральный бюджет    
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	25720,0
	12234,5
	12541,0
	
	

	
	
	Местный  бюджет          
	6910,9
	643,5
	661,0
	
	

	
	
	Прочие источники
	
	
	
	
	

	Основное     мероприятие 3.1. Капитальный ремонт фасада МОУ «Пильнинская СШ № 2» им. А.С. Пушкина р.п. Пильна Нижегородской области
	
	всего          
	19821,0
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет    
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	18830,0
	
	
	
	

	
	
	Местный  бюджет          
	991,0
	
	
	
	

	
	
	Прочие источники
	
	
	
	
	

	Основное     мероприятие 3.2. Устройство водоснабжения, канализации и благоустройство территории для модульной лыжной базы р.п. Пильна Нижегородской области, расположенной в парке 40 лет Октября
	
	всего          
	1491,4
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет    
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	Местный  бюджет          
	1491,4
	
	
	
	

	
	
	Прочие источники
	
	
	
	
	

	Основное     мероприятие 3.3. Мероприятия по укреплению и развитию спортивных площадок (сооружений)
	
	всего          
	8612,0
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет    
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	6890,0
	
	
	
	

	
	
	Местный  бюджет          
	1722,0
	
	
	
	

	
	
	Прочие источники
	
	
	
	
	

	Основное     мероприятие 3.4. Капитальный ремонт кровли Можаров-Майданской СОШ с. Можаров-Майдан Пильнинского муниципального округа  Нижегородской области 


	
	Всего
	
	7668,0
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет    
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	7285,0
	
	
	

	
	
	Местный  бюджет          
	
	383,0
	
	
	

	
	
	Прочие источники
	
	
	
	
	

	Основное     мероприятие 3.5. Благоустройство территории МБДОУ Детский сад № 3 «Буратино» в р.п. Пильна  Пильнинского муниципального округа  Нижегородской области
	
	Всего
	
	5210,0
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет    
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	4949,5
	
	
	

	
	
	Местный  бюджет
	
	260,5
	
	
	

	
	
	Прочие источники
	
	
	
	
	

	Основное     мероприятие 3.6. Капитальный ремонт внутренних помещений  МОУ «Пильнинская СШ № 2» им. А.С. Пушкина р.п. Пильна Нижегородской области
	
	Всего
	
	
	7987,0
	
	

	
	
	Федеральный бюджет    
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	
	7587,0
	
	

	
	
	Местный  бюджет
	
	
	400,0
	
	

	
	
	Прочие источники
	
	
	
	
	

	Основное     мероприятие 3.7. Капитальный ремонт МБДОУ Можаров-Майданский Детский сад  с. Можаров-Майдан Пильнинского муниципального округа  Нижегородской области
	
	Всего
	
	
	5215,0
	
	

	
	
	Федеральный бюджет    
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	
	4954,0
	
	

	
	
	Местный  бюджет
	
	
	261,0
	
	

	
	
	Прочие источники
	
	
	
	
	

	Основное     мероприятие 3.8. Строительство Дома культуры на 182 места в с. Ожгибовка Пильнинского округа  Нижегородской области

	
	Всего
	2706,5
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	Местный  бюджет
	2706,5
	
	
	
	

	
	
	Прочие источники
	
	
	
	
	


          Источниками финансирования Программы является консолидированный бюджет. На реализацию мероприятий могут привлекаться также внебюджетные средства.                   

          Мероприятия программы реализуются на основе муниципальных контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральным законом " О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
7. Анализ рисков реализации муниципальной программы.

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации:
Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального и областного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Программы планируется:

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и областном законодательстве в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу жилищно-коммунального хозяйства, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.
Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением Программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, нарушение планируемых сроков реализации подпрограмм, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией программы;

- проведение систематического аудита результативности реализации Программы;

- регулярная публикация отчетов о ходе реализации программы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторингов реализации Программы;

- своевременная корректировка мероприятий программы.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации Программы.

