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АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «  27  » ноября 2020 года 							 		 №   637

О внесении изменений в муниципальную Программу комплексного развития
 систем коммунальной инфраструктуры Пильнинского муниципального района 
на 2014-2022 годы, утвержденную постановлением администрации Пильнинского муниципального района от 26 марта 2014 года № 233

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Бюджетным Кодексом РФ, Уставом Пильнинского муниципального района, решением Земского собрания Пильнинского муниципального района от 28.02.2020 № 04 «О внесении изменений в решение о районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в целях выполнения мероприятий Адресной инвестиционной программы Нижегородской области, администрация района постановляет:

1. Изложить муниципальную Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пильнинского муниципального района на 2014-2022 годы, утвержденную постановлением администрации Пильнинского муниципального района от 26.03.2014 № 233 в новой редакции, согласно приложению. 
2. Общему отделу Управления по организационно-правовым, кадровым вопросам и работе с органами местного самоуправления поселений администрации района обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления района Пильнинского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района Д.Н.Цапина.



Глава местного самоуправления 
Пильнинского муниципального района					 С.А. Бочканов

Приложение
к постановлению администрации
Пильнинского муниципального района
Нижегородской области
от « 27 » ноября 2020 года №  637
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КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
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ПАСПОРТ
муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
Пильнинского муниципального района на 2014-2022 годы 

	Наименование Программы

	Муниципальная программа Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пильнинского муниципального района на 2014-2022 годы (далее - Программа)

	Основание для разработки Программы
	 - Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;
 - Приказ Госстроя от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» 


	Муниципальный заказчик - координатор Программы

	Управление строительства, ЖКХ, транспорта и градостроительной деятельности администрации Пильнинского муниципального района 

	Соисполнители мероприятий Программы
	Все структурные подразделения Администрации района, администрация городского поселения р.п. Пильна, администрации сельских сельсоветов, организации коммунального комплекса при условии их участия в реализации Программы


	Цели Программы
	Обеспечение развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества оказываемых потребителям коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации


	Задачи Программы
	- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем на территории Пильнинского муниципального района;
- взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;
- повышение надежности систем и качества предоставляемых коммунальных услуг;
- обеспечение процессов энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;
- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры;
- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей Пильнинского муниципального района.


	Сроки реализации Программы
	2014-2022 годы
Программа реализуется в один этап


	Нормативно-правовая база
	- Федеральный закон от 06.10.20003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
 - Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;
- Федеральный закон от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее ФЗ-185);
- Устав Пильнинского муниципального района.


	Объемы и источники финансирования Программы
	Общий объем финансирования Программы составляет 380 859,8 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 142 769,7 тыс. руб., областной бюджет – 143 130,9 тыс. руб., районный бюджет – 93 894,2 тыс. руб., внебюджетные источники – 1065,0 тыс. руб., в том числе по годам:
●2016 год – 42 240,4 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 5000,0 тыс. руб., областной бюджет –28 524,3 тыс. руб., районный бюджет – 8 716,1 тыс. руб.; 
●2017 год – 5130,9 тыс. руб., в том числе: районный бюджет – 5130,9 тыс. руб.;
●2018 год – 23 655,2 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 2 720,7 тыс. руб., областной бюджет –13 639,4 тыс. руб., районный бюджет – 
7 245,1 тыс. руб., средства бюджетов поселений-50,0 тыс. руб.
●2019 год – 61 130,0 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 9 123,8 тыс. руб., областной бюджет – 35 374,5 тыс. руб., районный бюджет – 15 672,6 тыс. руб.; средства бюджетов поселений – 959,1 тыс. руб.; 
●2020 год – 118 204,6 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 41 670,0 тыс. руб.; областной бюджет – 62702,9 тыс. руб., районный бюджет – 13 775,8 тыс. руб., средства бюджетов поселений – 55,9 тыс.руб.;
●2021 год – 101 882,8 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 79272,7 тыс.руб., областной бюджет – 2682,2 тыс. руб., районный бюджет – 19 927,9 тыс. руб.
●2022 год – 28 615,9 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 4 982,5 тыс.руб., областной бюджет – 207,6 тыс. руб., районный бюджет – 23 425,8 тыс. руб.


	Индикаторы и непосредственные результаты
	1.Уровень газификации природным газом жилого фонда Пильнинского района: 2016 г. – 65,3%; 2017 г. – 66,8 %; 2018 г. – 67,2%; 2019 г. – 67,7%; 2020 г.-68,0%; 2021 г. – 68,4%; 2022 г. – 68,8%.
1.1.Непосредственный результат: газифицировано жилого фонда в Пильнинском районе:
2016 г. – 90 жилых помещений;
2017 г. – 80 жилых помещений;
2018 г. – 80 жилых помещений;
2019 г. – 96 жилых помещений;
2020 г. – 80 жилых помещений;
2021 г. – 80 жилых помещений;
2022 г. – 80 жилых помещений.
1.2. Расселен аварийный жилой дом — 1.
2.Уровень восстановленных и отремонтированных памятных мест, посвященных ВОВ 1941-1945 гг.: 2020 г. – 100%.
2.1.Непосредственный результат: восстановлены и отремонтированы памятные места, посвященные ВОВ 1941-1945 гг.:
2020 г. – 33 памятных места, посвященных ВОВ 1941-1945 гг.
2.2. Расселен один аварийный жилой дом 100%.


	Система организации контроля за исполнением Программы
	Программа реализуется на всей территории Пильнинского муниципального района.Координатором Программы является Управление строительства, ЖКХ, транспорта и градостроительной деятельности администрации Пильнинского муниципального района. Для оценки эффективности реализации Программы администрацией Пильнинского муниципального района проводится ежегодный мониторинг выполнения экономических и иных показателей производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.
Контроль за исполнением Программы осуществляют в пределах своих полномочий администрации Пильнинского муниципального района, городского поселения «р.п. Пильна», сельсоветов сельских поселений.



1. Содержание проблемы

Жилищно-коммунальный комплекс Пильнинского муниципального района характеризуется неэффективной системой управления, дотационностью сферы и неудовлетворительным финансовым положением, высокими затратами, отсутствием экономических стимулов снижения издержек, связанных с оказанием жилищных и коммунальных услуг, неразвитостью конкурентной среды и, как следствие, высокой степенью износа основных фондов, неэффективной работой предприятий, большими потерями энергоресурсов.
Техническое состояние коммунальной инфраструктуры Пильнинского муниципального района морально и физически устарело. Существующие сети, оборудование, сооружения значительно изношены, неэффективны и в основном не соответствуют требованиям гарантированного, устойчивого и экономически эффективного предоставления коммунальных услуг.
Работы по ремонту инженерных сетей и оборудования планируются исходя из наличия финансовых средств, а не из расчетной годовой потребности в указанных работах, планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2 - 3 раза выше. Поэтому остается не решенной проблема улучшения технического состояния водопроводных и канализационных сетей, и как следствие, аварии и нарушения в режиме работы коммунального хозяйства. 
Отсутствуют положения, способствующие притоку инвестиций в энергосберегающие проекты, не задействованы методы экономического стимулирования производителей и потребителей энергоресурсов. Отсутствуют централизованные источники финансирования энергосбережения. В целях ускорения перевода экономики муниципального образования на энергосберегающий путь развития, содействия превращению энергосбережения в один из решающих факторов улучшения социальных условий жизни населения, а также для обеспечения перехода к новой модели устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса необходимо использование программно-целевого метода.
Программа включает технические мероприятия по восстановлению основных фондов и по реализации новых инженерно-технических решений, сокращение затрат при производстве и транспортировке энергоресурсов.
Приоритетными направлениями мероприятий подпрограммы являются:
- строительство газопроводов высокого и низкого давления в сельских населенных пунктах;
- модернизация и капитальный ремонт котлов;
- установка систем учета электрической энергии и воды;
- улучшение теплотехнических характеристик зданий, включая наружные ограждающие конструкции и подвальные помещения, уплотнение оконных проемов.
Для обеспечения населения услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в районе функционируют основные предприятия:
- Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальщик» обслуживает тепловые сети, водопроводные сети территорий сельсоветов для предоставления услуг теплоснабжения и холодного водоснабжения потребителям, а также осуществляет обслуживание и использование полигона хранения твердых бытовых отходов.
- Муниципальное унитарное предприятие «Городской жилфонд» оказывает услуги по содержанию и ремонту жилья, водоснабжению и водоотведению, вывозу твердых бытовых отходов осуществляет функции управляющей компании многоквартирными жилыми домами, обслуживает очистные сооружения.
В настоящее время оба предприятия коммунального хозяйства испытывают острую потребность в инвестициях, которые необходимы для роста экономической активности, обновления основных фондов и внедрения прогрессивных технологий.
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пильнинского муниципального района представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Пильнинского муниципального района.
Основной задачей комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на период с 2014 до 2022 года является повышение надежности и качества функционирования существующих коммунальных систем и строительство новых.
Данная программа - это оценка развития систем жизнеобеспечения муниципального образования на перспективу.

2. Цель и задачи реализации Программы

Основная цель программы - Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.
Для достижения названных целей муниципальной программы предусматривается решение следующих задач:
- повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.
- обеспечение более комфортных условий проживания населения сельсовета.
- повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.
- снижение потребления энергетических ресурсов.
- снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.
- улучшение экологической обстановки.

3. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в период 2014-2022 годы и выполняется в один этап.

4. Перечень основных мероприятий Программы.

Перечень основных мероприятий Программы представлен в таблицах 1-7.
Таблица 1

Перечень мероприятий по строительству и ремонту систем водоснабжения
на 2016-2022 гг.

	№№
п/п
	Адрес
	Технологическое мероприятие
	ед.
изм.
	кол-во
	Всего средств,
тыс.руб.
	Реализация по годам
	Обоснование
мероприятий

	
	
	
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	

	1.
	д. Ясная
Поляна
	Электроснабжение водозабора (вторая линия) в д. Ясная Поляна
	ед.
	1
	5649,4
	
	
	
	
	
	5649,4
	
	Увеличение степени надежности в водообеспечении

	2.
	р.п. Пильна 
	Проведение проектно-изыскательских работ по объекту "Реконструкция центрального водопровода от водозабора д. Алексеевка до ул. Колхозная р.п. Пильна"
	км.
	1
	2500,0
	
	
	
	
	
	2500,0
	
	Увеличение степени надежности в водообеспечении

	3.
	р.п Пильна
	Изготовление ПИРов по объекту "Строительство водопроводной станции 2-го подъема с установкой системы очистки воды в р.п. Пильна»
	ед.
	1
	2688,0
	
	
	
	
	
	2688,0
	
	Увеличение степени надежности в водообеспечении

	4.
	р.п Пильна
	Строительство водопроводной станции 2-го подъема в р.п. Пильна
	ед.
	1
	15025,8
	
	
	
	
	
	
	15025,8
	Увеличение степени надежности в водообеспечении

	
	Всего по программе
	
	
	
	25863,2
	
	
	
	
	
	10 837,4
	15025,8
	



Таблица 2

Перечень мероприятий по ремонту систем водоотведения
на 2016-2022 гг.

	№№
п/п
	Адрес
	Технологическое мероприятие
	ед.
изм.
	кол-во
	Всего средств
тыс. руб.
	
Реализация по годам

	Обоснование мероприятий

	
	
	
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	

	1.
	р.п. Пильна
	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Канализационные сети р.п. Пильна»
	Ед.
	1
	5090,4
	
	
	
	2607,3
	1117,4
	
	
	

	2.
	р.п.Пильна
	Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям для электроснабжения
КНС-1, КНС-2, КНС-3
	Ед.
	3
	24,1
	
	
	
	
	17,3
	
	
	

	3.
	р.п. Пильна
	Строительство объекта «Канализационные сети р.п.Пильна Пильнинского района Нижегородской области»
	км
	9,15
	74493,8
	
	
	
	
	
	76976,9
	
	Увеличение степени надежности в системе водоотведения и очистки сточных вод

	4.
	р.п. Пильна
	Строительство наружных
сетей канализации к
объекту «Строительство
здания школы в р.п. Пильна на 500 мест»
	Ед.
	1
	0,0
	
	
	
	
	
	
	
	Увеличение степени надежности в системе водоотведения и очистки сточных вод

	
	Итого
	
	
	
	79608,3
	
	
	
	2607,3
	1134,7
	76976,9
	
	




Таблица 3
Перечень мероприятий по газификации населенных пунктов
Пильнинского муниципального района на 2017 - 2022 гг.

	№
п/п
	Адрес
	Технологическое мероприятие
	Ед. изм.
	Кол-во
	Всего средств, тыс. руб.
	Реализация по годам
	Обоснование мероприятий

	
	
	
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	

	1.
	с. Мамешево
	Межпоселковый газопровод высокого давления с. Романовка - с.Мамешево Распределительные газопроводы низкого давления с. Мамешево.
	км
	16,0
	38709,6
	38709,6
	
	
	
	
	
	
	Улучшение качества жизни сельского населения

	2.
	р.п. Пильна
	Проектирование котельной на здание администрации района 
	
	
	109,8
	109,8
	
	
	
	
	
	
	Улучшение теплового режима в отапливаемых помещениях, снижение затрат на энергоресурсы

	3.
	д. Ясная Поляна
	Распределительные газопроводы высокого, среднего и низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в д. Ясная Поляна
	
	
	7084,0
	294,4
	
	
	
	6 789,6
	
	
	Улучшение качества жизни сельского населения

	4.
	р.п. Пильна
	Проектирование и строительство котельной для здания МУП «Коммунальщик» 
	
	
	1323,8
	1323,8
	
	
	

	
	
	
	Улучшение теплового режима в отапливаемых помещениях, снижение затрат на энергоресурсы

	5.
	р.п. Пильна
	Строительство котельной и теплотрассы на здание администрации района
	
	
	
1802,8

	1802,8
	
	
	
	
	
	
	Улучшение теплового режима в отапливаемых помещениях, снижение затрат на энергоресурсы

	6.
	р.п. Пильна
	Обеспечение теплоснабжением здания администрации района
	
	
	115,0
	
	115,0
	
	
	
	
	
	Улучшение теплового режима в отапливаемых помещениях, снижение затрат на энергоресурсы

	7.
	с. Курмыш
	Подготовка пректно-сметной документации на котельную для отопления дома культуры в с. Курмыш
	
	
	100,0
	
	100,0
	
	
	
	
	
	Улучшение теплового режима в отапливаемых помещениях, снижение затрат на энергоресурсы

	8.
	с. Озерки
	Реконструкция котельной (замена котлов) в котельной школы в с. Озерки
	
	
	338,0
	
	338,0
	
	
	
	
	
	Улучшение теплового режима в отапливаемых помещениях, снижение затрат на энергоресурсы

	9.
	р.п. Пильна
	Врезка и пуск газа на объект «Установка котлов наружного размещения для отопления административного здания МУП «Коммунальщик»
	
	
	93,7
	
	93,7
	
	
	
	
	
	Улучшение теплового режима в отапливаемых помещениях, снижение затрат на энергоресурсы

	10.
	с. Мамешево – с. Юморга
	Межпоселковый газопровод высокого давления от с. Мамешево до с. Юморга и газопровод низкого давления по с. Юморга
	
	
	34111,6
	
	
	14667,8
	19443,8
	
	
	
	Улучшение качества жизни сельского населения

	11.
	с. Бакшандино
	Распределительные газопроводы высокого и низкого давления с. Бакшадино 
	
	
	7454,2
	
	
	1125,0
	6329,2
	

	
	
	Улучшение качества жизни сельского населения

	12.
	с. Тенекаево
	Распределительные газопроводы высокого, среднего и низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в с. Тенекаево
	
	
	9892,8
	
	
	
	2000,0
	7892,8
	
	
	Улучшение качества жизни сельского населения

	13.
	с. Кисленка
	Распределительные газопроводы высокого, среднего и низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в с. Кисленка
	
	
	8795,7
	
	
	
	8795,7
	
	
	
	Улучшение качества жизни сельского населения

	14.
	с. Озерки
	Подготовка ПСД на реконструкцию котельной школы в с. Озерки и замена котлов с проведением пуско-наладочных работ и технического надзора
	
	
	408,2
	
	96,9
	311,3
	
	
	
	
	

	15.
	Д. Ягодное
	Ремонт газопровода в д. Ягодное
	
	
	100,0
	
	
	100,0
	
	
	
	
	

	16.
	с. Мамешево, с. Юморга
	Авторский надзор за строительством объекта «Межпоселковый газопровод высокого давления II категории от с. Мамешево до с. Юморга и газопровод низкого давления по с. Юморга»
	
	
	68,3
	
	
	68,3
	
	
	
	
	Улучшение качества жизни сельского населения

	17.
	с. Мамешево, с. Юморга
	Строительный контроль (технический надзор) за строительством объекта «Межпоселковый газопровод высокого давления II категории от с. Мамешево до с. Юморга и газопровод низкого давления с газопроводами – вводами по с. Юморга»
	
	
	98,8
	
	
	98,8
	
	
	
	
	Улучшение качества жизни сельского населения

	18.
	с. Мамешево, с. Юморга
	Пуско-наладочные работы по пуску и врезке газа на объекте «Межпоселковый газопровод высокого давления II категории от с. Мамешево до с. Юморга и газопровод низкого давления по с. Юморга»
	
	
	90,8
	
	
	90,8
	
	
	
	
	Улучшение качества жизни сельского населения

	19.
	с. Мамешево, с. Юморга
	Работы по проверке выполнения условий подключения подземного полиэтиленового газопровода и ГРП по объекту «Межпоселковый газопровод высокого давления II категории от с. Мамешево до с. Юморга и газопровод низкого давления с газопроводами – вводами по с. Юморга»
	
	
	207,5
	
	
	207,5
	
	
	
	
	Улучшение качества жизни сельского населения

	20
	с. Мамешево, с. Юморга
	Изготовление схемы разграничения имущественной и эксплуатационной ответственности на объект «Межпоселковый газопровод высокого давления II категории от с. Мамешево до с. Юморга и газопровод низкого давления по с. Юморга»
	
	
	




5,0
	
	
	




5,0
	
	
	
	
	Улучшение качества жизни сельского населения

	21
	с. Бакшандино
	Авторский надзор по объекту «Распределительные газопроводы высокого и низкого давления с. Бакшандино»
	
	
	

16,4
	
	
	
	

16,4
	
	
	
	Улучшение качества жизни сельского населения

	22
	с. Бакшандино
	Строительный контроль (технический надзор) за строительством объекта «Распределительные газопроводы высокого и низкого с. Бакшандино»
	
	
	

76,5
	
	
	
	

76,5
	
	
	
	Улучшение качества жизни сельского населения

	23
	с. Кисленка
	Авторский надзор по объекту «Распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы – вводы к жилым домам с. Кисленка»
	
	
	17,6
	
	
	
	17,6
	
	
	
	Улучшение качества жизни сельского населения

	24
	с. Кисленка
	Строительный контроль (технический надзор) за строительством объекта «Распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы – вводы к жилым домам с. Кисленка»
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	Улучшение качества жизни сельского населения

	25
	с. Бакшандино
	Пуско-наладочные работы по газопроводам, проверке выполнения условий подключения , подготовка акта и схемы разграничения эксплуатационной ответственности и акта схемы имущественной принадлежности газораспределительной системы и газоиспользующего оборудования по объекту «Распределительные газопроводы высокого и низкого с. Бакшандино»
	
	
	266,2
	
	
	
	266,2
	
	
	
	Улучшение качества жизни сельского населения

	26
	с. Кисленка
	Пуско-наладочные работы по газопроводам, проверке выполнения условий подключения , подготовка акта и схемы разграничения эксплуатационной ответственности и акта схемы имущественной принадлежности газораспределительной системы и газоиспользующего оборудования по объекту «Распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы – вводы к жилым домам с. Кисленка»
	
	
	157,7
	
	
	
	157,7
	
	
	
	

	27
	с. Мамешево
	Пересогласование проектной документации на строительство газораспределительного газопровода на соответствие техническим условиям по объекту с. Мамешево, с. Юморга 
	
	
	4,4
	
	
	4,4
	
	
	
	
	Улучшение качества жизни сельского населения

	28
	с. Княжиха
	Распределительные газопроводы высокого, среднего и низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в с. Княжиха
	
	
	18778,5
	
	
	
	5368,0
	13410,5
	


	
	

	29
	р.п. Пильна
	Распределительные газопроводы высокого, среднего и низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в пос. Южный р.п. Пильна с изготовлением ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	с. Кисленка
	Пересогласование проектной документации на строительство распределительного газопровода на соответствие техническим условиям
	
	
	4,7
	
	
	
	4,7
	
	
	
	

	31
	р.п.Пильна
	Выполнение теплотехнического расчета для проектирования газопровода высокого, среднего и низкого давления ул.пос.Южный и ул.Стройплощадка в р.п.Пильна с сопровождением документов по согласованиею с ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», ПАО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород»
	
	
	30,0
	
	
	
	30,0
	
	
	
	

	32
	с.Княжиха
	Авторский надзор по объекту «Распределительные газопроводы высокого, среднего и низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в с. Княжиха Пильнинского района Нижегородской области
	
	
	31
	
	
	
	
	31
	
	
	

	33
	д. Ясная Поляна
	Авторский надзор по объекту «Распределительные газопроводы высокого, среднего и низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в д. Ясная Поляна Пильнинского района Нижегородской области»
	
	
	20,0
	
	
	
	
	20,0
	
	
	

	34
	с. Тенекаево
	Авторский надзор по объекту «Распределительные газопроводы высокого, среднего и низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в с. Тенекаево Пильнинского района Нижегородской области»	
	
	
	13,0
	
	
	
	
	13,0
	
	
	

	35
	с. Тенекаево
	Строительный контроль (технический надзор) по объекту «Распределительные газопроводы высокого, среднего и низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в с. Тенекаево Пильнинского района Нижегородской области»
	
	
	69,9
	
	
	
	
	69,9
	
	
	

	36
	с. Княжиха
	Строительный контроль (технический надзор) по объекту «Распределительные газопроводы высокого, среднего и низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в с. Княжиха Пильнинского района Нижегородской области»	
	
	
	192
	
	
	
	
	192
	
	
	

	37
	д. Ясная Поляна
	Строительный контроль (технический надзор) по объекту «Распределительные газопроводы высокого, среднего и низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в д. Ясная Поляна Пильнинского района Нижегородской области»
	
	
	245,0
	
	
	
	
	245,0
	
	
	

	38
	д. Ясная Поляна
	Пуско – наладочные работы по газопроводам, проверка выполнения условий подключения, подготовка акта и схемы разграничения эксплуатационной ответственности и акта схемы имущественной принадлежности газораспределительной системы и газоиспользующего оборудования по объекту «Распределительные газопроводы высокого, среднего и низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в д. Ясная Поляна Пильнинского района Нижегородской области»
	
	
	300,0
	
	
	
	
	300,0
	
	
	

	39
	с. Княжиха
	Пуско – наладочные работы по газопроводам, проверка выполнения условий подключения, подготовка акта и схемы разграничения эксплуатационной ответственности и акта схемы имущественной принадлежности газораспределительной системы и газоиспользующего оборудования по объекту «Распределительные газопроводы высокого и низкого давления с. Княжиха Пильнинского района Нижегородской области»
	
	
	300,0
	
	
	
	
	300,0
	
	
	

	40
	с. Тенекаево
	Пуско – наладочные работы по газопроводам, проверка выполнения условий подключения, подготовка акта и схемы разграничения эксплуатационной ответственности и акта схемы имущественной принадлежности газораспределительной системы и газоиспользующего оборудования по объекту «Распределительные газопроводы высокого, среднего и низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в с. Тенекаево Пильнинского района Нижегородской области»
	
	
	300,0
	
	
	
	
	300,0
	
	
	

	41
	с. Жданово
	Проведение госэкспертизы по объекту «Строительство распределительного газопровода и газопроводов -вводов в с. Жданово Пильнинского района Нижегородской области»
	
	
	475,9
	
	
	
	
	475,9
	
	
	

	42
	с.Тенекаево
	Проверка выполнения условий подключения в части проверки проектной документации на соответствие ее выданным техническим условиям по объекту «Распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в с. Тенекаево Пильнинского района Нижегородской области»
	
	
	6,0
	
	
	
	
	6,0
	
	
	

	43
	с. Княжиха
	Проверка выполнения условий подключения в части проверки проектной документации на соответствие ее выданным техническим условиям по объекту «Распределительные газопроводы высокого, среднего и низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в с. Княжиха Пильнинского района Нижегородской области»
	
	
	6,0
	
	
	
	
	6,0
	
	
	

	44
	д.Ясная Поляна
	Проверка выполнения условий подключения в части проверки проектной документации на соответствие ее выданным техническим условиям по объекту «Распределительные газопроводы высокого и низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в д. Ясная Поляна Пильнинского района Нижегородской области»
	
	
	






6,0
	
	
	
	
	






6,0
	
	
	

	45
	с. Жданово
	Распределительные газопроводы высокого, среднего и низкого давления и газопроводы - вводы в с. Жданово Пильнинского района Нижегородской области
	
	
	5690,5
	
	
	
	
	
	5690,5
	
	

	46
	с. Курмыш
	Газификация МОУ СОШ в с. Курмыш
	
	
	2500,0
	
	
	
	
	
	
	2500,0
	

	47
	с. Курмыш
	Газификация МБДОУ Детский сад в с. Курмыш
	
	
	2500,0
	
	
	
	
	
	
	2500,0
	

	48
	р.п.Пильна
	Выполнение работ по обрезке и заглушке надземного газопровода низкого давления котельной МУК «Пильнинский РКДЦ» по адресу: р.п.Пильна, ул. Тарлыкова, д. 8
	
	
	6,8
	
	
	
	
	6,8
	
	
	

	
	
	 ИТОГО
	
	
	148456,7
	42240,4
	743,6
	16678,9
	42505,8
	30064,5
	5690,5
	5000,0
	




Таблица 5 
Мероприятия по проекту «Формирование современной городской среды»

	№ п/п
	Населенный пункт, улица, район 
	Технические мероприятия
	Всего, 
тыс. руб.
	Реализация программы по годам
	
Обоснование мероприятий

	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	

	1
	2
	3
	4
	5
	
	7
	8
	
	9

	1.
	р.п. Пильна
	Предоставление субсидии на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды
	28933,5
	4584,8
	5930,3
	6850,3
	5678,0
	5890,1
	Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на основе проведения благоустройства территорий в границах муниципальных образований Пильнинского муниципального района

	
	Итого
	
	28933,5
	4584,8
	5930,3
	6850,3
	5678,0
	5890,1
	




Таблица 6

Перечень мероприятий по техническому и аварийно-диспетчерскому обслуживанию 
газопроводов и газового оборудования на 2016-2022 гг.

	№
п/п
	Адрес
	Технологическое мероприятие
	ед.
изм.
	кол-во
	Всего средств
тыс. руб.
	
Реализация по годам

	Обоснование мероприятий

	
	
	
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	

	1.
	Пильнинский район
	Техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание
газопроводов и газового оборудования
	км
	166,81
	17561,0
	-
	4387,3
	2391,5
	2685,0
	2697,2
	2700,0
	2700,0
	Обеспечение безопасности населения при эксплуатации газопроводов и газового оборудования

	
	Итого
	
	
	
	17561,0
	
	4387,3
	2391,5
	2685,0
	2697,2
	2700,0
	2700,0
	




 Таблица 7

Перечень мероприятий по развитию улично-дорожной сети дорог и тротуаров общего пользования местного значения на 2019-2022 гг.

	№№
п/п
	Адрес
	Технологическое мероприятие
	ед.
изм.
	кол-во
	Всего средств
тыс. руб.
	Реализация по годам

	Обоснование мероприятий

	
	
	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	

	1.
	р.п. Пильна
	Развитие улично-дорожной сети дорог и тротуаров общего пользования местного значения в городском поселении «р.п. Пильна»
	км
	1,1
	3077,3
	3077,3
	
	
	

	Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития района и улучшения качества жизни населения

	2.
	с. Петряксы
	Разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги Подъезд к ферме № 1 в с. Петряксы Пильнинском районе Нижегородской области от а/д 22 ОП МЗ 22НН-3357 Знаменское-Петряксы (продолжение дороги по ул. Советская с. Петряксы с западной стороны)
	км
	0,5
	908,5
	908,5
	
	
	
	Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития района и улучшения качества жизни населения

	3.
	с. Петряксы
	Разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги Подъезд к МТФ № 2 по ул. Советская с. Петряксы с восточной стороны Пильнинского района Нижегородской области
	км
	0,35
	778,8
	778,8
	
	
	
	Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития района и улучшения качества жизни населения

	4.
	с. Старомочалеи
	Разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги Проезд от ул. Свободы с. Старомочалеи до земель КФХ ( МТФ № 2) в сторону с. Жданово Пильнинского района Нижегородской области
	


км
	


0,77
	


1040,0
	


1040,0
	
	
	
	Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития района и улучшения качества жизни населения


	5.
	с. Старомочалеи
	Экспертиза сметной документации на проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция автомобильной дороги Проезд от ул. Свободы c. Старомочалеи до земель КФХ (МТФ №2) в сторону с.Жданово Пильнинского района Нижегородской области»
	
	
	55,1
	55,1
	
	
	
	Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития района и улучшения качества жизни населения


	6
	с. Старомочалеи
	Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: Проезд от ул. Свободы с. Старомочалеи до земель КФХ (МТФ № 2) в сторону с. Жданово Пильнинского района Нижегородской области
	
	
	478,0
	478,0
	
	
	
	

	7
	с. Старомочалеи
	Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: Проезд от ул. Свободы с. Старомочалеи до земель КФХ (МТФ № 2) в сторону с. Жданово Пильнинского района Нижегородской области
	
	
	24,0
	24,0
	
	
	
	

	8
	с. Петряксы
	Экспертиза сметной документации на проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к ферме № 1 в с. Петряксы Пильнинском районе Нижегородской области от а/д 22 ОП МЗ 22Н-3457 Знаменское-Петряксы (продолжение дороги по ул.Советская с Петряксы с западной стороны)»
	
	
	51,1
	51,1
	
	
	
	Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития района и улучшения качества жизни населения


	9
	с.Петряксы
	Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: Подъезд к ферме №1 в с. Петряксы Пильнинского района Нижегородской области от а\д 22 ОП МЗ 22Н-3457 Заменское-Петряксы (продолжение дороги по ул. Советская с. Петряксы с западной стороны)
	
	
	460,1
	460,1
	
	
	
	

	10
	с.Петряксы
	Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: Подъезд к ферме №1 в с. Петряксы Пильнинского района Нижегородской области от а\д 22 ОП МЗ 22Н-3457 Знаменское-Петряксы (продолжение дороги по ул. Советская с. Петряксы с западной стороны)

	
	
	24,0
	24,0
	
	
	
	

	11
	с. Петряксы
	Экспертиза сметной документации на проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к ферме №2 по ул.Советская с.Петряксы с восточной стороны Пильнинского района Нижегородской области»
	
	
	48,3
	48,3
	
	
	
	Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития района и улучшения качества жизни населения

	12
	с.Петряксы
	Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: Подъезд к ферме № 2 по ул. Советская с. Петряксы с восточной стороны Пильнинского района Нижегородской области
	
	
	432,4
	432,4
	
	
	
	

	13
	с.Петряксы
	Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: Проектная документация и результаты инженерных изысканий по объекту: Подъезд к ферме № 2 по ул. Советская с. Петряксы с восточной стороны Пильнинского района Нижегородской области
	
	
	24,0
	24,0
	
	
	
	

	14
	с.Петряксы
	Строительство автомобильной дороги «Подъезд к ферме № 1 в с. Петряксы Пильнинского района Нижегородской области от а/д 22 ОП МЗ 22Н-3457 Знаменское – Петряксы (продолжение дороги по ул. Советская с. Петряксы с западной стороны)»
	км
	0,435
	14258,6
	
	14258,6
	
	
	

	15
	с.Петряксы
	Строительство автомобильной дороги «Подъезд к ферме № 2 по ул. Советская с. Петряксы с восточной стороны Пильнинского района Нижегородской области»
	км
	0,640
	15621,5
	

	15621,5
	
	
	

	16
	с. Старомочалеи
	Строительство автомобильной дороги «Проезд от ул. Свободы с. Старомочалеи до земель КФХ (МТФ № 2) в сторону с. Жданово Пильнинского района Нижегородской области»
	км
	0,648
	25943,5
	
	25943,6
	
	
	

	17
	р.п.Пильна
	Ремонт автомобильной дороги по ул.Колхозная км 0+270 - км 1+620 в р.п.Пильна Нижегородской области
	
	
	8591,3
	
	8021,4
	
	
	

	18
	с.Можаров Майдан
	Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Красная Новь км 0+495 – км 2+300, по ул.Будённого км 0+000 - км 0+062 в с.Можаров Майдан Пильнинского муниципального района Нижегородской области
	
	
	8432,8
	
	7873,4
	
	
	

	19
	
	Нераспределенные средства субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	
	
	
48,7
	
	
48,7
	
	
	

	
	
	Итого
	
	2,72
	80298,0
	7401,6
	71767,2
	
	
	




Таблица 8

Мероприятия по обустройству и восстановлению памятных мест, 
посвященных Великой Отечественной Войне 1941 – 1945 г.г. 

	№ п/п
	Населенный пункт, улица, район 
	Технические мероприятия
	Всего, 
тыс. руб.
	Реализация программы по годам
	Обоснование мероприятий

	
	
	
	
	2020
	2021
	2022
	

	1
	2
	3
	4
	5
	
	7
	9

	1.
	р.п. Пильна
	Обустройство и восстановление памятных мест,
посвященных Великой Отечественной Войне 1941 – 1945 г.г.
	3015,5
	2864,7
	0,0
	0,0
	Комплексное развитие территорий

	
	Итого
	
	3015,5
	2864,7
	0,0
	0,0
	




Таблица 9

Мероприятияпо расселению жилого дома, расположенного по адресу: Пильнинский район, пос. Ваньково, ул. Лесная, д.2


	№ п/п
	Населенный пункт, улица, район 
	Технические мероприятия
	Всего, 
тыс. руб.
	Реализация программы по годам
	Обоснование мероприятий

	
	
	
	
	2020
	2021
	2022
	

	1
	2
	3
	4
	5
	
	7
	9

	1.
	р.п. Пильна
	Мероприятия по расселению жилого дома, расположенного по адресу: Пильнинский район, пос. Ваньково, ул. Лесная, д.2
	2826
	2826
	0,0
	0,0
	Комплексное развитие территорий

	
	Итого
	
	2826
	2826
	0,0
	0,0
	



5. Финансовое обеспечение Программы.

Основные мероприятия программы направлены на привлечение бюджетных и внебюджетных инвестиций в обеспечение комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пильнинского муниципального района, а также на внедрение механизмов, обеспечивающих осуществление планируемого строительства новых, реконструкции и комплексного обновления (модернизации) существующих систем коммунальной инфраструктуры.
Предполагаемое финансовое обеспечение Программы
Основными источниками инвестирования Программы являются (табл.8):
• средства, организаций коммунального комплекса и кредитные средства (внебюджетные средства).
•средства областного бюджета.
•средства местного бюджета.
Общий объем финансирования Программы составляет 380859,8 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 142 769,7 тыс. руб.
- областной бюджет –143130,9 тыс. руб.,
- районный бюджет – 93894,2 тыс. руб.
- средства бюджетов поселений – 1065,0
- внебюджетные средства – 0 тыс. руб.

Финансовое обеспечение Программы по периодам реализации мероприятий

	№№ п/п
	Наименование мероприятий
	Источник инвестирования
	Инвестиции на реализацию мероприятий Программы, тыс. руб.

	
	
	
	2016
 год
	2017
год
	2018
год
	2019
год
	2020
год
	2021
год
	2022
год
	ВСЕГО

	1.
	Мероприятия в сфере водоснабжения
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	10837,4
	15025,8
	25863,2

	
	
	Средства бюджетов поселений 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные средства 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	
	
	
	10837,4
	15025,8
	25863,2

	2.
	Мероприятия в сфере водоотведения
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	74493,8
	
	74493,8

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	2476,9
	1061,5
	2483,1
	
	6021,5

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	130,4
	17,3
	
	
	147,7

	
	
	Средства бюджетов поселений 
	
	
	
	
	55,9
	
	
	55,9

	
	
	Внебюджетные средства
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	
	2607,3
	1134,7
	76976,9
	
	80718,9

	3.
	Мероприятия в сфере газоснабжения
	Федеральный бюджет
	5000,0
	
	
	4000,0
	7000,0
	
	
	16000,00

	
	
	Областной бюджет
	28524,3
	
	12233,8
	28654,9
	15766,3
	
	
	85179,3

	
	
	Районный бюджет
	8716,1
	743,6
	4445,1
	9850,9
	7298,2
	5690,5
	5000,0
	41744,4

	
	
	Средства бюджетов поселений 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные средства
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого
	42240,4
	743,6
	16678,9
	42505,8
	30064,5
	5690,5
	5000,0
	142923,7

	4.
	Мероприятия в сфере «Инженерная инфраструктура территории комплексной малоэтажной застройки р.п. Пильна»

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Средства бюджетов поселений 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные средства
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Мероприятия в сфере «Благоустройство территорий» по реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды»


	Федеральный бюджет
	
	
	2720,7
	5123,8
	5904,3
	4778,9
	4982,5
	23510,2

	
	
	Областной бюджет
	
	
	1405,6
	213,5
	246,0
	199,1
	207,6
	2271,8

	
	
	Районный бюджет
	
	
	408,5
	593,0
	700,0
	700,0
	700,0
	3101,5

	
	
	Средства бюджетов поселений 
	
	
	50,0
	
	
	
	
	50,0

	
	
	Внебюджетные средства
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	4584,8
	5930,3
	6850,3
	5678,0
	5890,1
	28933,5

	6.
	Техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание 
газопроводов и газового оборудования
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Районный бюджет
	
	4387,3
	2391,5
	2685,0
	2697,2
	2700,0
	2700,0
	17561,0

	
	
	Средства бюджетов поселений 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные средства
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	4387,3
	2391,5
	2685,0
	2697,2
	2700,0
	2700,0
	17561,0

	7.
	Мероприятия в области проектирования, строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	28765,7
	
	
	28765,7

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	4029,2
	40503,6
	
	
	44532,8

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	2413,3
	2497,9
	
	
	4911,2

	
	
	Средства бюджетов поселений 
	
	
	
	959,1
	
	
	
	959,1

	
	
	Внебюджетные средства
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	
	7401,6
	71767,2
	
	
	79168,8

	8.
	Мероприятия по благоустройству и восстановлению памятных мест, посвященных ВОВ 1941-1945 гг.
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	2864,7
	
	
	2864,7

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Средства бюджетов поселений 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные средства
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	
	
	2864,7
	
	
	2864,7

	9
	Мероприятия по расселению жилого дома, расположенного по адресу: Пильнинский район, пос. Ваньково, ул. Лесная, д.2
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	2260,8
	
	
	2260,8

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	565,2
	
	
	565,2

	
	
	Средства бюджетов поселений 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные средства
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	
	
	2826
	
	
	2826

	
	Всего мероприятия по Программе
	Федеральный бюджет
	5000,0
	
	2720,7
	9123,8
	41670,0
	79272,7
	4982,5
	142769,7

	
	
	Областной бюджет
	28524,3
	
	13639,4
	35374,5
	62702,9
	2682,2
	207,6
	143130,9

	
	
	Районный бюджет
	8716,1
	5130,9
	7245,1
	15672,6
	13775,8
	19927,9
	23425,8
	93894,2

	
	
	Средства бюджетов поселений
	
	
	50,0
	959,1
	55,9
	
	
	1065,0

	
	
	Внебюджетные средства
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого
	42240,4
	5130,9
	23655,2
	61130,0
	118204,6
	101882,8
	28615,9
	380859,8



6. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

	[bookmark: P474] № 
п/п
	 Наименование 
 индикатора/ непосредственного 
 результата 
	Ед.
измерения
	Значение индикатора/непосредственного
результата

	
	
	
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа Комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры Пильнинского муниципального района
на 2014-2022 годы 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Уровень газификации природным газом жилого фонда Пильнинского района:
	%
	65,3
	66,8
	67,2
	67,7
	68,0
	68,4
	68,8

	
	Непосредственный результат 1.1.: Газифицировано жилого фонда в Пильнинском районе 
	Ед.
	90
	80
	80
	96
	80
	80
	80

	1.2.
	Уровень восстановленных и отремонтированных памятных мест, посвященных ВОВ 1941-1945 гг.
	%
	
	
	
	
	100
	
	

	
	Непосредственный результат 1.2.: Восстановлено и отремонтировано памятных мест, посвященных ВОВ 1941-1945 гг.
	Ед.
	
	
	
	
	32
	
	



7. Управление Программой

Ответственными за реализацию Программы являются все структурные подразделения Администрации района, администрации сельских поселений, организации коммунального комплекса при условии их участия в реализации Программы.
Практическая реализация мероприятий предлагаемой Программы позволит достичь ряда положительных структурных эффектов в следующих областях:
- надежность и качество оказываемых жилищно-коммунальных услуг;
- эффективность функционирования организаций коммунального комплекса, сбережение топливно-энергетических и водных ресурсов;
- снижение темпов прироста стоимости отдельных видов жилищно-коммунальных услуг для конечных потребителей;
- техническая и экономическая доступность коммунальных услуг;
- экологическая безопасность;
- благоустройство территорий районного поселка и сельских населенных пунктов за счет расширения мощностей производственных фондов коммунальной инфраструктуры;
- функционирование систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;
- повышение инвестиционной привлекательности Пильнинского муниципального района;
- улучшение уровня жизни населения.

8. Мониторинг и корректировка Программы

[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK18]Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пильнинского муниципального района является периодический контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.
Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пильнинского муниципального района включает в себя периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.
По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается Земским собранием Пильнинского муниципального района по итогам результатов реализации Программы.
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